

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА

## ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Весьегонск

14.06.2018 № 241

|  |
| --- |
| О подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов |

В целях своевременной подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов муниципальных образований Весьегонского района, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системам теплоснабжения,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Начать подготовку муниципальных образований Весьегонского района к отопительному периоду 2018-2019 годов с 19.06.2018.

2. Создать постоянно действующую комиссию при администрации района по контролю за ходом подготовки к осенне - зимнему периоду 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства поселений Весьегонского района независимо от форм собственности (приложение 1).

2.1. Обеспечить контроль за обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке к осенне - зимнему периоду 2018-2019 годов коммунального комплекса, объектов жизнеобеспечения и объектов социальной сферы.

2.2. Осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на подведомственной территории в соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду.

3. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Весьегонского района Тверской области к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов (приложение 2), установить постоянный контроль за обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы.

4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Весьегонского района, а также руководителям муниципальных учреждений, предприятий и организаций, работающих в сфере ЖКХ:

4.1. В срок до 20.06.2018 провести обследование технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Весьегонского района.

4.2. В срок до 01.08.2018 организовать работу по заключению договоров о предоставлении коммунальных услуг населению, в том числе по теплоснабжению, между энергоснабжающими организациями и управляющими многоквартирными домами организациями.

4.3. В срок до 11.09.2018 обеспечить завоз топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных: твердого - в расчете 45-суточной потребности в отопительном сезоне; жидкого - по наличию складов, но не менее 30-суточной потребности в отопительном сезоне.

4.4. В срок до 30.08.2018 создать (пополнить) местные резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

4.5. В срок до 25.07.2018 разработать (уточнить) план действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и провести тренировки со всеми ресурсоснабжающими организациями.

4.6. Организовать проведение закупок товаров, работ, услуг, необходимых для подготовки жилищно-коммунального комплекса Весьегонского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.7. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Весьегонского района кроме мероприятий, указанных в [пункте 4](file:///D:\общая\ЖКХ\подготовеа%20к%20опопительноу%20сезону.docx#sub_5) настоящего постановления, организовать сбор сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы поселения.

5. Отделу транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Весьегонского района:

5.1. Обеспечить постоянный контроль за выполнением утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, созданием нормативных запасов топлива к началу отопительного периода и использованием целевых средств местных бюджетов на выполнение мероприятий.

5.2. В срок до 15.09.2018 проинформировать комиссию по контролю за ходом подготовки к осеннее - зимнему периоду 2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства поселений Весьегонского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов с приложением актов проверки и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

5.3. Обеспечить представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области формы 1-ЖКХ (зима) срочная (с 30 июня по 1 ноября 2018 года ежемесячно).

6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы:

6.1. В срок до 01.08.2018 завершить работу по заключению договоров между энергоснабжающими предприятиями и управляющими многоквартирными домами организациями на предоставление коммунальных услуг, в том числе по теплоснабжению.

6.2. В срок до 30.08.2018 завершить подготовку объектов организаций к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

6.3. В срок до 30.08.2018 создать запасы топлива: твердого - в расчете 45-суточной потребности в отопительном сезоне; жидкого - по наличию складов, но не менее 30-суточной потребности в отопительном сезоне и в ходе отопительного сезона своевременно пополнять их; обеспечить неснижаемый запас топлива в объеме 10-суточной потребности.

6.4. В срок до 30.08.2018 создать (пополнить) объектовые резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы и утвердить порядок своевременного восполнения соответствующих резервов в ходе предстоящего осенне-зимнего периода.

6.5. В срок до 10.09.2018 провести оценку готовности жилищного фонда, электро-, теплоснабжающих организаций, а также котельных и тепловых сетей, эксплуатируемых энергоснабжающими организациями, к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов. Результаты оценки оформить соответствующими актами и паспортами готовности.

6.6. Представлять в отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Весьегонского района отчеты по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период не позднее 30 числа каждого отчетного месяца, начиная с июня текущего года по форме 1- ЖКХ (зима) срочная.

6.7. Предусмотреть средства на приобретение резервных источников электроснабжения.

6.8. Обеспечить оплату задолженности за электрическую энергию в срок до 01.09.2018 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

8. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах муниципального образования «Весьегонский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Весьегонского района Тихонова А.А.

Глава администрации района И.И. Угнивенко

Приложение 1

к постановлению администрации

Весьегонского района

от 14.06.2018 № 241

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом подготовки к осеннее - зимнему периоду

2018-2019 годов объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства поселений Весьегонского района

Председатель комиссии: Тихонов А.А., первый заместитель главы администрации Весьегонского района.

Секретарь комиссии: Попова Л.Б. заведующий отделом транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Весьегонского района.

Члены комиссии:

1. Ермаков О.В., заведующий отделом по делам МП, ГО и ЧС администрации Весьегонского района.

2. Ермошин А.С., председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Весьегонского района по бюджету, экономике и аграрной политике (по согласованию).

3. Горченков И.С., председатель Общественного совета Весьегонского района (по согласованию).

4. Лебедев А.Е., государственный инспектор отдела ГЭНО по Тверской области (по согласованию).

5. Комаров В.А., глава городского поселения – г.Весьегонск (по согласованию).

6. Данилов В.В., депутат Законодательного Собрания Тверской области (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению администрации

Весьегонского района

от 14.06.2018 № 241

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Весьегонского района Тверской области**

**к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подведение итогов осенне-зимнего периода 2017/2018 годов | До 20.06.2018 | Глава администрации района Угнивенко И.И. |
| 2. | Утверждение пообъектных планов мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов в поселениях Весьегонского района | До 20.06.2018 | Главы администраций района и сельских поселений, руководители организаций и предприятий, работающих в сфере ЖКХ |
| 3. | Проведение диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей независимо от форм собственности | До 25.08.2018 | Руководители муниципальных учреждений, предприятий и организаций, работающих в сфере ЖКХ |
| 4. | Подготовка реестра актов гидравлических испытаний тепловых сетей | До 09.09.2018 | Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности |
| 5. | Создание нормативного запаса топлива, в том числе резервного | До 30.08.2018 | Руководители муниципальных учреждений, предприятий и организаций, работающих в сфере ЖКХ, главы поселений |
| 6. | Подготовка реестра паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы | До 10.09.2018 | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 7. | Создание (пополнение) местных резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Разработка и утверждение порядка своевременного восполнения резервов в ходе предстоящего осенне-зимнего периода | До 30.08.2018 | Главы администраций района и сельских поселений, руководители организаций и предприятий, работающих в сфере ЖКХ |
| 8. | Разработка (уточнение) плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, провести тренировки с ресурсоснабжающими организациями. | До 25.07.2018 | Главы администраций района и сельских поселений, руководители организаций и предприятий, работающих в сфере ЖКХ |
| 9. | Организация обеспечения котельных и водозаборных сооружений резервными независимыми источниками электропитания | До 20.09.2018 | Главы администраций района и сельских поселений, руководители организаций и предприятий, работающих в сфере ЖКХ |
| 10. | Проведение пробных топок | С 1 сентября и до начала отопительного сезона | Главы администраций района и сельских поселений, руководители организаций и предприятий, работающих в сфере ЖКХ |
| 11. | Подготовка реестра актов проведения пробных топок | До 15.09.2018 | Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности |
| 12. | 1. Предоставление сведений согласно форме 1-ЖКХ.  2. Предоставление отчетных сведений в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Не позднее 30 числа каждого месяца (с июня по октябрь) | 1. Теплоснабжающие организации; организации, имеющие на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства.  2. Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации района |
| 13. | Предоставление информации в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | Постоянно | ЕДДС, отдел по делам МП, ГО и ЧС администрации района |
| 14. | Подготовка автодорог для эксплуатации в зимний период, создание запасов песко-соляной смеси | До 30.10.2018 | Предприятия автомобильного транспорта и дорожного хозяйства |