ДОКЛАД

К сессии Собрания депутатов Весьегонского района

«О подготовке объектов социальной сферы и ЖКХ района к работе в зимний период 2013-2014 г.г.»

Отопительный сезон 2012-2013 г.г. на территории Весьегонского района прошел без срывов, имели место локальные отключения, жалобы граждан, но администрация, совместно с руководством управляющей компании, руководством ООО «ВЭР» «Теплоснабжение», директорами учреждений оперативно реагировали на все случаи нарушений при отоплении.

Имели место случаи аварий при прохождении отопительного сезона в социальной сфере: Большеовсяниковская СОШ – на котельной в период отопительного сезона пришла в негодность дымовая труба. Силами ООО «ВЭР» «Теплоснабжение» данная ситуация была решена, теплоснабжение восстановлено. Аналогичная ситуация возникла и в Ивановском сельском поселении на котельной ДК, где оперативно были проведены ремонтные работы и восстановлено теплоснабжение. Больше серьезных аварийных ситуаций не было. При подготовке объектов к новому отопительному сезону просчеты предыдущего сезона учтены и проверке готовности котельных будет уделено особое внимание.

Хочется также отметить, что имели место просчеты в обеспечении топливом котельных (ООО «ВЭР» «Теплоснабжение»), несвоевременная оплата за поставленные энергоресурсы, в том числе и по вине руководителей учреждений: слабый контроль за прохождением договоров и счетов в централизованных бухгалтериях РОО и отдела культуры, недостаточная оперативность подписания документов.

Что касается подготовки к новому отопительному сезону, то на всех котельных (ООО «ВЭР» «Теплоснабжение») без исключения ведутся плановые и ремонтные работы, выполнение которых будет завершено в срок. Наибольшую обеспокоенность опять вызывает подготовка и проведение ремонтных работ на котельной ДОК-15.

Котельные муниципальных учреждений и организаций на сегодняшний день обследованы почти все. Проведен конкурс на ремонт дымовой трубы на котельной Ивановской СОШ, ремонтные работы будут начаты в ближайшее время. По другим котельным капитальных ремонтных работ не планируется, будут проведены и проводятся плановые подготовительные работы. Отделом экономики и отделом ЖКХ администрации района подготавливаются документы на закупку топлива для котельных.

Проблемы: на сегодняшний день вообще отсутствуют денежные средства на закупку топлива в Центральной библиотеке, частично в ДК, учреждениях образования. Всего около 1 млн. рублей. Администрация планирует выходить с данным вопросом на следующие сессии Собрания депутатов Весьегонского района, с целью внесения изменений в бюджет и перераспределения денежных средств.

На сегодняшний день со стороны администрации, с помощью специалистов ООО «ВЭР» «Теплоснабжение» проведен весь комплекс организационных работ в отношении котельной ДОК-15: обследование, подготовка сметной документации, определена организация, которая будет осуществлять выработку тепловой энергии на котельной ДОК-15 – ООО «Айтек». Документы по тарифам находятся на сегодняшний день в РЭК. 15.07.13 г. будет проходить очередное плановое совещание по подготовке к отопительному сезону, где будут рассмотрены окончательные сроки подготовки котельной и определены тарифы на выработку тепла и его транспортировку.

Также хочется отметить необходимость создания нормативного запаса топлива, предусмотреть резервы по всем его видам.

Что касается жил. фонда, то УК работает в усиленном режиме. Старается учесть и охватить все заявки, с предпочтением на сезонность работ и их срочность.

В завершении хочется отметить, что от качества и сроков проведения подготовительных работ, подготовки резервных запасов будет зависеть прохождение отопительного сезона. При администрации создана комиссия по подготовке к отопительному сезону, поэтому все вопросы, а также возникающие нештатные ситуации необходимо доводить до сведения администрации для своевременного реагирования на них и принятия рациональных решений.