Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения – город

Весьегонск Тверской области

от 27 декабря 2016 № 276

Паспорт Программы

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения – город Весьегонск Тверской области»

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения – город Весьегонск» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация городского поселения – город Весьегонск |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского поселения – город Весьегонск |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории городского поселения – город Весьегонск |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания населения. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения, безопасности дорожного движения на территории поселения. |
| Сроки реализации программы | 2016 -2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета. Средства местного бюджета на 2017-2030 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - мероприятия по организации дорожного движения и схемы дислокации дорожных знаков и разметок; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |
| Исполнители мероприятий программы | Администрация городского поселения – город Весьегонск Тверской области |

- Общие сведения

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения городского  поселения – г. Весьегонск.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

-             демографическое развитие;

-             состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

Муниципальное образование городское поселение – город Весьегонск расположено в северо-западной части муниципального образования Весьегонского района Тверской области.

В состав муниципального образования городского поселения – города Весьегонска входит 1 населенный пункт – город Весьегонск.                                                                    Административным центром Весьегонского района является город Весьегонск.

Общая площадь муниципального образования городского поселения – города Весьегонска 1008 гектар, численность постоянного населения на 01.01.2016 г. – 6340 человек.

Средняя плотность населения на территории городского поселения - 6,28 чел./кв.км. На западе и северо-западе городское поселение – город Весьегонск граничит с Егонским сельским поселением Весьегонского района, с южной стороны – граничит с Ивановским сельским поселением Весьегонского района, восточная часть городского поселения расположена на берегу Моложского залива Рыбинского водохранилища.

Промышленность развита слабо.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

Таблица 1: Сведения о наличии и состоянии улично-дорожной сети (км)

| № | Наименование дорог и улиц | протяженность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая | С а/б покрытием | ПГС | Грунт |
| 1 | Генерала Афонина | 0,10 |  |  | 0,10 |
| 2 | Александровская | 3.20 |  | 3.20 |  |
| 3 | Бежецкая | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 4 | Береговая | 0,30 |  |  | 0,30 |
| 5 | Вагжанова | 0,65 |  |  | 0,65 |
| 6 | Весьегонская | 0,70 |  |  | 0,70 |
| 7 | Вологодская |  |  |  |  |
| 8 | Водораздельная | 0.30 |  |  | 0,30 |
| 9 | Гагарина | 0,65 |  |  | 0,65 |
| 10 | Герцена | 0,40 |  |  | 0,40 |
| 11 | Гоголя | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 12 | Дачная | 0,50 |  |  | 0,50 |
| 13 | Дельская | 0,75 |  | 0,75 |  |
| 14 | Пер. Дельский | 0.20 |  |  | 0,20 |
| 15 | Д.Бедного | 0,80 |  |  | 0,80 |
| 16 | Долгирева | 0,80 |  | 0,80 |  |
| 17 | Проезд Дорожников | 0,65 |  | 0,65 |  |
| 18 | Дружбы | 0,50 |  |  | 0,50 |
| 19 | Есенина | 0,52 |  |  | 0,52 |
| 20 | Живенская | 0,60 |  |  | 0,60 |
| 21 | Пер.Живенский | 0,13 |  |  | 0,13 |
| 22 | Жигарева | 0,65 |  | 0,65 |  |
| 23 | Заводская | 0,27 |  | 0,27 |  |
| 24 | Загородная | 1,05 |  |  | 1,05 |
| 25 | Пер. Загородный | 0,23 |  |  | 0,23 |
| 26 | Пер. Западный | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 27 | Заречная | 0,17 |  |  | 0,17 |
| 28 | Зеленая | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 29 | Калинина | 0,65 |  |  | 0,65 |
| 30 | К.Маркса | 3,60 | 3,00 |  | 0,60 |
| 31 | Кирова | 1,70 |  |  | 1,70 |
| 32 | Коммунистическая | 0,50 | 0,50 |  |  |
| 33 | Комсомольская | 0,40 |  |  | 0,40 |
| 34 | К.Лапушкина | 0,17 |  |  | 0,17 |
| 35 | Кооперативная | 0,40 |  |  | 0,40 |
| 36 | Краснодарская | 0,95 |  | 0,95 |  |
| 37 | Кратинова | 0,18 |  |  | 0,18 |
| 38 | Кутузова | 0,40 |  |  | 0,40 |
| 39 | Ленина | 0,80 |  | 0,50 | 0,30 |
| 40 | Лермонтова | 0,30 |  | 0,30 |  |
| 41 | Лесная | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 42 | Л.Чайкиной | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 43 | Луговая | 0,22 |  |  | 0,22 |
| 44 | Л.Толстого | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 45 | Льнозаводская | 0,13 |  |  | 0,13 |
| 46 | Л.Смирновой | 0,80 |  |  | 0,80 |
| 47 | Ляпиха | 0,18 |  |  | 0,18 |
| 48 | М.Горького | 0,80 |  |  | 0,80 |
| 49 | А.Матросова | 0,80 |  |  | 0,80 |
| 50 | Маяковского | 1,05 |  |  | 1,05 |
| 51 | Мелиораторов | 0,33 |  | 0,33 |  |
| 52 | Мира | 0,50 |  |  | 0,50 |
| 53 | Пер.Мирный | 0,23 |  |  | 0,23 |
| 54 | Молодежная | 0,33 |  | 0,33 |  |
| 55 | Пер.Морозова | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 56 | Моховая | 0,10 |  |  | 0,10 |
| 57 | Набережная | 0,42 |  |  | 0,42 |
| 58 | Некрасова | 0,80 |  | 0,50 | 0,30 |
| 59 | Новая | 0,70 |  |  | 0,70 |
| 60 | Озерная | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 61 | Октябрьская | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 62 | П.Морозова | 1,30 |  |  | 1,30 |
| 63 | Панфилова | 1,20 |  | 1,20 |  |
| 64 | Парковая | 0,17 |  |  | 0,17 |
| 65 | Первомайская | 0,43 |  |  | 0,43 |
| 66 | Пер.Песчаный | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 67 | Пер.Пионерский | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 68 | Полевая | 0,10 |  |  | 0,10 |
| 69 | Правды | 0,40 | 0,40 |  |  |
| 70 | Площадь Привокзальная | 0,10 | 0,10 |  |  |
| 71 | Приморская | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 72 | Парк Приморский |  |  |  |  |
| 73 | Пролетарская | 0,70 |  | 0,50 | 0,20 |
| 74 | Площадь Промышленная | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 75 | Промышленная | 0,95 | 0,60 |  | 0,35 |
| 76 | Профсоюзная | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 77 | Пушкинская | 0,60 |  |  | 0,60 |
| 78 | Радищева | 0,30 |  |  | 0,30 |
| 79 | Раздельная | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 80 | Рыбацкая | 0,42 |  |  | 0,42 |
| 81 | Пер. Рыбацкий | 0,15 |  |  | 0,15 |
| 82 | Садовая |  |  |  |  |
| 83 | С.Щедрина | 0,65 |  |  | 0,65 |
| 84 | Самойловская | 1,10 |  |  | 1,10 |
| 85 | Проезд Свободный | 0,70 | 0,70 |  |  |
| 86 | Свободы | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 87 | Сенная | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 88 | Серова | 2,20 | 1,80 |  | 0,40 |
| 89 | Скобникова | 0,70 |  |  | 0,70 |
| 90 | Советская | 2,40 |  | 2.40 |  |
| 91 | Пер. Солнечный | 0,20 |  | 0,20 |  |
| 92 | Сосновая | 0,07 |  |  | 0,07 |
| 93 | С. Перовской | 0,23 |  |  | 0,23 |
| 94 | Пер. Спортивный | 0,20 |  | 0,20 |  |
| 95 | Станционная | 0,80 | 0,60 |  | 0,20 |
| 96 | Стахановская | 0,58 |  |  | 0,58 |
| 97 | С.Кузьмина | 0,18 |  |  | 0,18 |
| 98 | Степанова | 0,70 |  |  | 0,70 |
| 99 | Пер. строителей | 0,30 |  |  | 0,30 |
| 100 | Тверская | 0,85 |  |  | 0,85 |
| 101 | В.Терешковой | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 102 | Тихонова | 0,40 |  |  | 0,40 |
| 103 | Тодорского | 0,87 |  | 0,87 |  |
| 104 | Труда | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 105 | Урицкого | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 106 | Устюжанская | 0,10 |  |  | 0,10 |
| 107 | Переулок Фабричный | 0,60 |  |  | 0,60 |
| 108 | Хвойная | 0,17 |  |  | 0,17 |
| 109 | Площадь Центральная | 0,10 |  |  | 0,10 |
| 110 | Чайковского | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 111 | Чапаева | 0,30 |  |  | 0,30 |
| 112 | Черняховского | 0,30 |  |  | 0,30 |
| 113 | Чкалова | 0,90 |  |  | 0,90 |
| 114 | Пер. Чкалова | 0,08 |  |  | 0,08 |
| 115 | Пер.Чухарный | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 116 | Пер.Энергетиков | 0,40 |  |  | 0,40 |
| 117 | Энтузиастов | 0,20 |  |  | 0,20 |
| 118 | Юбилейная | 0,30 |  |  | 0,30 |
| 119 | Южная | 1,30 | 0,60 | 0,70 |  |
| 120 | Пер.Южный | 0,16 |  |  | 0,16 |
| Итого | 62,52 | 8,30 | 15,30 | 38,92 |

Вывод: Общая протяженность дорог городского поселения – г. Весьегонск составляет 62,52 км большую часть которой составляют грунтовые дороги.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития городского поселения - город Весьегонск  характеризуется следующими показателями:

Таблица 2: Численность населения города Весьегонск по годам.

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6868 | 6625 | 6455 | 6340 |

Вывод: Наблюдается тенденция спада в динамике численности населения.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является приведение объектов дорожной  инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан на территории городского  поселения – г. Весьегонск.

Основные задачи Программы:

- Модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры, связанных с ремонтом и содержанием дорог местного значения.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы   2016- 2030 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

4.  Общие положения

- Состояние существующей системы транспортной инфраструктуры является основным фактором, определяющим направление разработки Программы;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

-  Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета городского  поселения – город Весьегонск.

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1.     Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2.     Обеспечение безопасности дорожного движения.

Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения.

осуществляется Администрацией городского поселения – г.Весьегонск

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПЛАН

Мероприятий по содержанию и организации ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в пределах городского поселения – город Весьегонск

.

Зимнее содержание дорог (2016 -2017 г.):

- Расчистка от снега дорожного полотна населенных пунктов поселения согласно перечня дорог.

Летнее содержание и ремонт дорог (2017 г.):

- восстановление профиля гравийных дорог (по необходимости)

-восстановление профиля грунтовых дорог(грейдирование);

2017 г. Ремонт дороги по пр. Свободный от переезда у Живенского моста до переезда на ул. Станционной. Протяженность – 0,6 км. Примерная стоимость 6600 тыс.руб.

Ремонт дороги по ул. Серова до выезда из города (указатель «Весьегонск») Протяженность 0,5 км. Примерная стоимость 5600 тыс.руб.

2018 – 2020 г.г. Ремонт ул. Чапаева на участке от ул. Промышленная до поликлинники №2. Протяженность 322 м. Примерная стоимость 8689,79 тыс.руб с НДС.

Ремонт ул. Панфилова на участке от ул. К.Маркса до ул. Комунистическая. Протяженность 250 м. Примерная стоимость  4723,76 тыс.руб.

Ремонт проездов к дворовым и подворовым территориям МКД по ул. Советская №№91, 91а, 93, 93а. Примерная стоимость 4041,78 тыс.руб.

Таблица 3: Планируемые работы по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства (2022  - 2030 г.г.)

I очередь проектирования

| № п/п | назначение | наименование объекта | характеристика | местоположение, функциональная зона (для нелинейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения | автомобильная дорога регионального значения (обход г.Весьегонск) (строительство) | автомобильная дорога, ширина проезжей части не менее 6,0-7,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 5,0 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города | автодорожный мост | реконструкция моста после проведения демонтажа железнодорожного подъездного пути к промышленной территории леспромхоза (ОАО «Весьегонский леспромхоз»)/либо строительство нового | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул. Тверская (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,09 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул. Пролетарская (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,12 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога, параллельная ул.Хвойная, до пересечения с ул.Александровская (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,36 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул.Ст.Кузьмина до ул.Лермонтова (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,21 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | участок автомобильной дороги ул.Л.Смирновой (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,37 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул.Гагарина до ул.Некрасова (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,16 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул.Коммунистическая до ул.Кутузова (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,32 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения | городское поселение – город Весьегонск |
|  | обеспечение безопасности движения пешеходов и местного транспорта | автомобильная дорога Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна (участок км 245+780 - км 254+550) | -устройство пешеходных переходов, оборудованных специальными оповещающими дорожными знаками - в местах незначительной интенсивности пешеходного движения; -устройство пешеходных переходов, оборудованных светофором с вызывным устройством – со значительной интенсивностью пешеходного движения; -регламентация скоростного режима автотранспорта. | городское поселение – город Весьегонск |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | оборудованные остановочные пункты на автобусных маршрутах (благоустройство) | остановочные пункты должны быть оборудованы в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования») | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | железнодорожно-автобусный вокзал (строительство) | строительство, территория, отведенная под строительство – 0,7 га | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | причал (реконструкция/благоустройство) | г. Весьегонск зона транспортной инфраструктуры |
| 2 очередь проектирования |
|  | дорожная дея-тельность в от-ношении авто-мобильных до-рог местного значения в гра-ницах населен-ных пунктов му-ниципального образования | автомобильные дороги в южной части городского поселения (строительство) | улицы местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, общая протяжённость – 2,34 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога перпендикулярная ул.Краснодарская (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,21 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул.Ст.Кузьмина (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,16 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | автомобильная дорога в продолжение ул.Лермонтова (строительство) | улица местного значения, ширина проезжей части не менее 6,0 м, твердое покрытие дорожного полотна (асфальтобетонное или гравийное), тротуары, освещение, водоотвод с проезжей части, протяжённость – 0,16 км | городское поселение – город Весьегонск |
|  |  | улично-дорожная сеть (реконструкция и благоустройство) | обеспечение нормативных габаритов проезжих частей, спрямление существующих участков улично-дорожной сети, озеленение, устройство тротуаров, освещения | городское поселение – город Весьегонск |

Примечание: в плане мероприятий возможны изменения.