**Дороги местного значения.**

В 2019 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района составляла 168,1 км, 172,3 км дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и 62,52 км дорог местного значения городского поселения-город Весьегонск.

В 2019 году было освоено средств на содержание автодорог:

* дорог местного значения района 2801,1 тыс. руб.
* дорог местного значения сельских поселений 4917,1 тыс. руб.
* улично-дорожной сети городского поселения - город Весьегонск 2521,3 тыс. руб.

Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия городского поселения – город Весьегонск 1283 кв.м. на сумму 1200,0 тыс. руб.

Выполнен ремонт мостовых сооружениях на дорогах местного значения муниципального района:

* на а/д «дер.Остолопово-дер.Борихино» на сумму 295,3 тыс.руб.
* на а/д «дер.Збрындино-дер.Суслово» на сумму 293,8 тыс. руб.
* на а/д «дер.Никулино-дер.Васькино» на сумму 177,2 тыс. руб.
* на а/д «дер.Суково-дер.Ананино» на сумму 234,7 тыс.руб.

Выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения муниципального района «подъезд к дер. Станино» 420 м на сумму 351,1 тыс.руб.

В городском поселении - город Весьегонск в рамках региональной программы по предоставлению субсидий муниципалитетам из областного бюджета был отремонтирован участок дороги местного значения по ул. Панфилова от поворота на ул. К.Маркса до ул. Коммунистическая протяженностью 250 м стоимостью 5866,4 тыс.руб. ( областной бюджет - 4693,1 тыс. руб., местный бюджет – 1173,3 тыс.руб.) Было заменено дорожное основание, щебеночный слой, установлено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также в рамках этой региональной программы был выполнен ремонт дворовой территории по ул.Кирова 480 кв.м. стоимостью 2021,0 тыс.руб. ( областной бюджет – 1616,8 тыс. руб., местный бюджет – 404,2 тыс.руб.).

В рамках программы поддержки местных инициатив в 2019 году в городском поселении – город Весьегонск выполнены работы по обустройству тротуара по ул.К.Маркса протяженностью 290 м на сумму 996,5 тыс. руб. (местный бюджет – 367,8 тыс. руб.).

В рамках этой же программы выполнены ремонтные работы в следующих сельских поселениях:

- в Любегощинском сельском поселении выполнен ремонт участка автомобильной дороги местного значения по ул. Центральная 700 кв.м. с укладкой водопропускных труб и оконавливанием на сумму 1099,3 тыс. руб. (местный бюджет – 390,3 тыс. руб.)

- в Романовском сельском поселении выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения в дер.Приворот протяженностью 250 м и в дер.Савино протяженностью 430 м на сумму 854,9 тыс. руб. (местный бюджет – 165,3 тыс. руб.)

- в Кесемском сельском поселении выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения на ул. Горького протяженностью 470 м и на ул.Школьная протяженностью 350 м на сумму 1733,2 тыс. руб. (местный бюджет – 1003,2 тыс. руб.)

- в Ёгонском сельском поселении выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения в д.Перемут протяженностью 800 м на сумму 1196,4 тыс. руб. (местный бюджет – 486,4 тыс. руб.)

В 2020 году в рамках программы поддержки местных инициатив в сфере дорожной деятельности планируются следующие ремонтные работы с ориентировочной стоимостью:

- ремонт автомобильной дороги местного значения в дер.Губачево протяженностью 350 м на сумму 407.0 тыс.руб. (местный бюджет – 202,0 тыс. руб.)

- ремонт автомобильной дороги местного значения в д.Чухарево протяженностью 250 м на сумму 768,0 тыс.руб. ( местный бюджет – 366,0 тыс. руб.)

- ремонт автомобильной дороги местного значения в д. Беняково протяженностью 657 м и д.Приворот 350 м на сумму 1200,0 (местный бюджет – 321,0 тыс.руб.)

- ремонт автомобильной дороги местного значения в д. Круглиха протяженностью 300 м на сумму 609,0 тыс. руб. (местный бюджет – 147,0 тыс. руб.)

- обустройство тротуара по ул.К.Маркса протяженностью 197м на сумму 1000,0 тыс. руб. (местный бюджет – 400,0 тыс. руб.)

В рамках региональной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016 - 2021 годы выполнены мероприятия в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в городском поселении – город Весьегонск на сумму 1594,3 в т.ч. из местного бюджета 318,8 тыс.руб. На магистральных улицах Весьегонска были установлены светофоры Т7, дорожные знаки «Пешеходный переход» со стробоскопами, барьерные ограждения, искусственные неровности, на пешеходных переходах нанесена разметка термопластиком.

В рамках региональной программы по предоставлению субсидий муниципалитетам из областного бюджета планируется ремонт участка автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием от ул. Некрасова по ул.К.Маркса до пересечения с ул. Матросова, а также ремонт ул. Панфилова, ул. Южная, пер.П.Морозова, ул. Долгирева, ул. Мелиораторов, на данные виды работ областным бюджетом предполагается выделение субсидий на сумму 15119,3 тыс. руб. и местным бюджетом – 3779,8 тыс. руб.