Утверждена

 постановлением администрации

 Весьегонского района

от 29.12.2018 № 661

# Муниципальная программа муниципального образования

# Тверской области «Весьегонский район»

**«Проведения капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского района»**

# на 2019-2024 годы

# Весьегонск

#  2018 год

**Паспорт**

**муниципальной программы муниципального образования Тверской области «Весьегонский район» «Проведения капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского района» на 2019-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского района» на 2019-2024 годы (далее – Программа) |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Весьегонского района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024-гг. |
| Цели муниципальной программы | Приведение в соответствие теплового режима на объектах культуры и образовательных учреждениях Весьегонского района с требованиями правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского районаПодпрограмма 2 Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского района. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Соответствие материально- технической базы котельных и требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правил устройства и без опасной эксплуатации водогрейных котлов с температурой нагрева до 115 градусов С.Бесперебойная подача тепловой энергии.Соответствие теплового режима в учреждениях культуры и образования Весьегонского района требованиям правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета в следующих объемах.Всего по программе - 1 200 000,00 рублей.2019 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 200 000,00 рублейподпрограмма 2 – 0,00 рублей2020 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 200 000,00 рублейподпрограмма 2 – 0,00 рублей2021 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 200 000,00 рублейподпрограмма 2 – 0,00 рублей2022 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 200 000,00 рублейподпрограмма 2 – 0,00 рублей2023 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 200 000,00 рублейподпрограмма 2 – 0,00 рублей2024 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 200 000,00 рублейподпрограмма 2 – 0,00 рублей |

# Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

# Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

# и прогноз ее развития

На территории Весьегонского района из объектов образования функционирует 5 школ, 8 детских садов,3 учреждения дополнительного образования. Объектов культуры 1 центральная библиотека и 17 филиалов, 1 дом культуры и 10- филиалов.

На фоне недостаточного финансирования учреждений культуры и образования в районе на протяжении многих лет остро обозначилась проблема состояния материально-технической базы котельных учреждений системы культуры и образования.

Мероприятия данной Программы позволят устранить нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов с температурой нагрева до 115 градусов С, обеспечат бесперебойную работу котельных, тепловой режим в учреждениях культуры и образования.

К нарушениям требований эксплуатации технологического оборудования относится: эксплуатация оборудования с истекшим сроком эксплуатации, работа котельных без резервного котла.

В котельных на твердом топливе эксплуатируются котлы с истекшим сроком эксплуатации, то есть котлы были установлены еще при строительстве школ и объектов культуры 1976-1985 годы. Замена секций котлов и проведение текущих ремонтов не даёт положительных результатов, что приводит к постоянному проведению ремонтных работ в зимний период.

Анализ состояния материально- технической базы котельных, инженерных сетей позволяет сделать вывод о необходимости проведения капитального ремонта, укрепления и совершенствования технологического оборудования и инженерных сетей в учреждениях культуры и образования Весьегонского района на программной основе.

**Раздел 2 Цели муниципальной программы**

* 1. **Перечень целей муниципальной программы**

Муниципальная программа Весьегонского района «Проведения капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского района Тверской области» на 2019 -2024 годы (далее муниципальная программа) направлена на достижение цели «Приведение в соответствие теплового режима на объектах культуры и образовательных учреждениях Весьегонского района с требованиями правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. Соблюдение теплового режима в учреждениях культуры и образования Весьегонского района».

* 1. **Перечень показателей, характеризующих достижение каждой цели муниципальной программы**

Показатели, характеризующие достижение цели:

1. проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского района

**Раздел 3 Подпрограммы**

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского района.

Подпрограмма 2 Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского района.

**Подраздел I**

**Подпрограмма 1. «Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского района».**

**Глава 1. Задачи подпрограммы**

Реализация подпрограммы 1 **«**Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского района**»** связано с решением следующей задачи:

Задача 1. «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях образования Весьегонского района»;

Решение задачи 1 «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях образования Весьегонского района» оценивается с помощью следующих показателей:

- оснащение и укомплектование котельных новым технологическим оборудованием;

- обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии; соблюдение теплового режима в учреждениях образования Весьегонского района;

- количество объектов теплоснабжения в учреждениях образования Весьегонского района, на которых произведен капитальный ремонт.

Значение показателей задачи подпрограммы 1 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского района» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**Глава 2. Мероприятия подпрограммы**

Решение задачи 1 «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях образования Весьегонского района» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского района»:

- укомплектование котельных резервными котлами; замена насосных групп котельных;

 - софинансирование на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области.

**Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского района» составляет 1 200 000,00 руб.

 Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского района», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**Подраздел II**

 **Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского района».**

**Глава 1. Задачи подпрограммы**

Реализация подпрограммы 2 **«**Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского района**»** связано с решением следующей задачи:

Задача 1. «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях культуры Весьегонского района».

Решение задачи 1 «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях культуры Весьегонского района» оценивается с помощью следующих показателей:

- оснащение и укомплектование котельных новым технологическим оборудованием;

- обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии, соблюдение теплового режима в учреждениях образования Весьегонского района;

- количество объектов теплоснабжения в учреждениях культуры Весьегонского района, на которых произведен капитальный ремонт.

Значение показателей задачи подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского района» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**Глава 2. Мероприятия подпрограммы**

Решение задачи 1 «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях культуры Весьегонского района» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского района»:

-укомплектование котельных резервными котлами; замена насосных групп котельных;

 - проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения;

 - софинансирование на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области.

**Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского района» составляет 0,00 руб.

 Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского района», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2019 - 2024 годы.

**Раздел 5. Механизм управления и мониторинга реализации**

**муниципальной программы**

**Подраздел 1**

**Управление реализацией муниципальной программы**

Администрация Весьегонского районаявляется главным распорядителем средств бюджета Весьегонского района в реализации программы.

 В реализации мероприятий муниципальной программы администрация Весьегонского района принимает участие как главный администратор муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии с законодательством.

Администрация Весьегонского районаосуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодно в срок до 15 января администрация Весьегонского района осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы и обеспечивает его утверждение главой администрации Весьегонского района.

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между ответственными исполнителями муниципальной программы.

**Подраздел 2**

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

 Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежегодную оценку выполнения исполнителями главного администратора муниципальной программы плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администрация Весьегонского районаформирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, Администрация Весьегонского района представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно приложению № 2 к программе, на экспертизу в финансовый отдел администрации Весьегонского района, отдел по экономике и защите прав потребителей администрации Весьегонского района.

Финансовый отдел администрации Весьегонского района проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет:

а) обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муниципальной программы до окончания срока ее реализации.

Отдел по экономике и защите прав потребителей администрации Весьегонского района, проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администрация Весьегонского районадорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения.

**Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Администрация Весьегонского районапредставляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и защите прав потребителей администрации Весьегонского района согласно приложению 2 к Программе, для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в год.

 Администрация Весьегонского районав случае досрочного ее завершения разрабатывает проект постановления администрации района о досрочном завершении муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в рамках муниципальной программы договоров, и представляет его в установленном порядке на утверждение.

В срок до 10 июня года, следующего за отчетным годом, отдел по экономике и защите прав потребителей администрации Весьегонского района, обеспечивает рассмотрение и утверждение местной администрацией проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Подраздел 3**

**Внесение изменений в муниципальную программу**

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением администрации района (далее - постановление о внесении изменений в муниципальную программу).

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в местный бюджет муниципального образования Тверской области;

в) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм;

г) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или мероприятий подпрограммы;

д) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

е) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета, бюджета Тверской области и других источников на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм;

ж) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

з) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы.

и) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета муниципального образования Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Весьегонского района с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

**Раздел 7**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры по управлению рисками**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

 Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) отсутствие профессионального менеджмента;

б) недостаточная квалификация отдельных работников учреждений – исполнителей программы.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

а) повышение квалификации работников

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

б) изменение финансирования;

Способом ограничения внешних рисков является:

а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

б) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

в) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;

г) информирование населения Весьегонского района о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется администрацией на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.