АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА

## ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Весьегонск

 03.06.2015 № 241

|  |
| --- |
| О подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов |

В целях своевременной подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов муниципальных образований Весьегонского района, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системам теплоснабжения,

п о с т а н о в л я ю:

1. Начать подготовку муниципальных образований Весьегонского района к отопительному периоду 2015-2016 годов с 08.06.2015.

2. Создать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства поселений Весьегонского района к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение 1).

3. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Весьегонского района Тверской области к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов (приложение 2), установить постоянный контроль за обеспечением своевременного и качественного выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы.

4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Весьегонского района:

4.1. В срок до 15.08.2015 организовать работу по заключению договоров о предоставлении коммунальных услуг населению, в том числе по теплоснабжению, между энергоснабжающими организациями и управляющими многоквартирными домами организациями.

4.2. В срок до 15.09.2015 обеспечить завоз топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных: твердого - в расчете 45-суточной потребности в отопительном сезоне; жидкого - по наличию складов, но не менее 30-суточной потребности в отопительном сезоне.

4.3. В срок до 15.09.2015 создать (пополнить) местные резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

4.4. В срок до 15.09.2015 разработать (уточнить) план действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы. Планы представить в отдел МП, ГО и ЧС администрации Весьегонского района.

4.5. Организовать работу по информированию населения о необходимости установки приборов учета потребляемых ресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения.

4.6. Осуществить размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для подготовки жилищно-коммунального комплекса Весьегонского района к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, в строгом соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.7. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Весьегонского района кроме мероприятий, указанных в [пункте 4](file:///D%3A%5C%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%5C%D0%96%D0%9A%D0%A5%5C%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%83%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%83.docx#sub_5) настоящего постановления, организовать сбор сведений о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы поселения.

5. Отделу транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Весьегонского района:

5.1. Обеспечить постоянный контроль за выполнением утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, созданием нормативных запасов топлива к началу отопительного периода и использованием целевых средств местных бюджетов на выполнение мероприятий.

5.2. В срок до 20.09.2015 проинформировать комиссию по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства поселений Весьегонского района к работе в осенне-зимний период, о результатах оценки энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов с приложением актов проверки и паспортов готовности энергоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

5.3. Обеспечить представление в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области формы 1-ЖКХ (зима) срочная.

6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы:

6.1. В срок до 15.08.2015 завершить работу по заключению договоров между энергоснабжающими предприятиями и управляющими многоквартирными домами организациями на предоставление коммунальных услуг, в том числе по теплоснабжению.

6.2. В срок до 15.09.2015 завершить подготовку объектов организаций к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

6.3. В срок до 15.09.2015 создать запасы топлива: твердого - в расчете 45-суточной потребности в отопительном сезоне; жидкого - по наличию складов, но не менее 30-суточной потребности в отопительном сезоне и в ходе отопительного сезона своевременно пополнять их; обеспечить неснижаемый запас топлива в объеме 10-суточной потребности.

6.4. В срок до 15.09.2015 создать (пополнить) объектовые резервы материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы и утвердить порядок своевременного восполнения соответствующих резервов в ходе предстоящего осенне-зимнего периода.

6.5. В срок до 20.09.2015 провести оценку готовности жилищного фонда, электро-, теплоснабжающих организаций, а также котельных и тепловых сетей, эксплуатируемых энергоснабжающими организациями, к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов. Результаты оценки оформить соответствующими актами и паспортами готовности.

6.6. Представлять в отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Весьегонского района отчеты по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период на 2-е число каждого месяца, начиная с июня текущего года по форме 1- ЖКХ (зима) срочная.

6.7. Предусмотреть средства на приобретение резервных источников электроснабжения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Весьегонского района Тихонова А.А.

  И.о. главы администрации района А.А. Тихонов

Приложение 1

 Утвержден

постановлением администрации

Весьегонского района

 от 03.06.2015 № 241

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства поселений Весьегонского района к отопительному периоду 2015-2016 годов

Председатель комиссии: Тихонов А.А., первый заместитель главы администрации Весьегонского района.

Секретарь комиссии: Брусова А.А., ведущий специалист отдела транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Весьегонского района.

Члены комиссии:

1. Комаров В.А., глава городского поселения – г. Весьегонск (по согласованию).
2. Ермаков О.В., заведующий отделом по делам МП, ГО и ЧС администрации Весьегонского района;
3. Попова Л.Б., заведующий отделом транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Весьегонского района;
4. Ермошин А.С., председатель постоянной комиссии Собрания депутатов Весьегонского района по бюджету, экономике и аграрной политике (по согласованию);
5. Горченков И.С., председатель Общественного совета Весьегонского района (по согласованию);
6. Лебедев А.Е., государственный инспектор отдела ГЭНО по Тверской области (по согласованию).

 Приложение 2

 Утвержден

постановлением администрации

Весьегонского района

 от 03.06.2015 № 241

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Весьегонского района Тверской области**

**к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подведение итогов осенне-зимнего периода 2014/2015 годов | До 08.06.2015 | И.о. главы администрации района Тихонов А.А. |
| **2.** | Утверждение планов мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2015/2016 годов в поселениях Весьегонского района  | До 08.06.2015 | Главы администраций городского и сельских поселений, руководители организаций и предприятий, работающих в сфере ЖКХ |
| 3. | Размещение на конкурсной основе муниципального заказа на закупку топлива | До 20.08.2015 | Руководители муниципальных учреждений, предприятий и организаций, работающих в сфере ЖКХ |
| 4. | Организация работы по заключению договоров на предоставление коммунальных услуг населению  | До 15.08.2015 | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 5. | Организация завоза нормативного запаса топлива  | До 15.09.2015 | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 6. | Организация обеспечения котельных и водозаборных сооружений резервными независимыми источниками электропитания | До 15.09.2015 | Главы администраций городского и сельских поселений, руководители организаций и предприятий, работающих в сфере ЖКХ |
| 7. | Организация проведения энергетического аудита муниципального жилищного фонда, объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства, с целью выявления потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определения путей их устранения | До 15.09.2015 | Главы администраций городского и сельских поселений |
| 8. | Создание (пополнение) местных резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Разработка и утверждение порядка своевременного восполнения резервов в ходе предстоящего осенне-зимнего периода  | До 15.09.2015 | Главы администраций городского и сельских поселений, руководители организаций и предприятий, работающих в сфере ЖКХ |
| 9. | Разработка (уточнение) плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы района | До 15.09.2015 | Главы администраций городского и сельских поселений, руководители организаций и предприятий, работающих в сфере ЖКХ |
| 10. | Организация и проведение работы по пропаганде среди населения необходимости установки приборов учета воды и энергоресурсов, а также утепления оконных и дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения | Июнь-октябрь 2015 | Главы администраций городского и сельских поселений, управляющие компании |
| 11. | Разработка и утверждение паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | До 25.09.2015 | Главы администраций городского и сельских поселений, администрация района (общий) |
| 12. | 1. Предоставление сведений согласно форме 1-ЖКХ. 2. Предоставление отчетных сведений в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области | Ко второму числу каждого месяца (с июля по октябрь) | 1. Теплоснабжающие организации; организации, имеющие на своем балансе объекты жилищно-коммунального хозяйства. 2. отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации района |
| 13. | Предоставление информации в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | Постоянно | ЕДДС, отдел по делам МП, ГО и ЧС администрации района |