АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО РАЙОНА

## ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Весьегонск

24.10.2013 № 705

|  |
| --- |
| Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Весьегонского района, не включенные в долгосрочные целевые программы |

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановляю:

1. Утвердить Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Весьегонского района, не включенные в долгосрочные целевые программы (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».

Глава администрации района И.И. Угнивенко

Приложение

к постановлению

администрации Весьегонского района

от 24.10.2013 № 705

**Правила**

**принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Весьегонского района, не включенные в долгосрочные целевые программы**

**I. Основные положения**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств районного бюджета (далее - инвестиции) в объекты капитального строительства муниципальной собственности Весьегонского района, не включенные в долгосрочные целевые программы (далее - объекты капитального строительства), в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений (далее - решение).

2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

**"**подготовка инвестиций в объекты капитального строительства" - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя средств районного бюджета, муниципального заказчика, застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) в отношении объекта капитального строительства;

**"**реализация инвестиций в объект капитального строительства**"** - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

3. Инициатором подготовки проекта решения может выступать являющийся главным распорядителем средств районного бюджета в отношении объекта капитального строительства муниципальный орган, а также учреждение образования, культуры (далее - главный распорядитель).

4. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития Весьегонского района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;

б) оценки эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

в) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий Весьегонского района.

**II. Подготовка проекта решения**

5. Главный распорядитель подготавливает проект решения и согласовывает этот проект с Администрацией Весьегонского района, в ведении которого он находится.

6. Проект решения подготавливается в форме проекта муниципального правового акта главы администрации района.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства.

7. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства (далее - инвестиционный проект) - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения);

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение);

в) наименования главного распорядителя и муниципального заказчика;

г) наименование застройщика или заказчика (заказчика-застройщика);

д) срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта капитального строительства;

е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

ж) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

и) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

8. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства районного бюджета соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

9. Главный распорядитель направляет проект решения с пояснительной запиской и финансового экономическим обоснованием в финансовый отдел администрации Весьегонского района, отдел архитектуры и градостроительства, отдел правового обеспечения администрации района, отдел экономики и ЗПП.

10. Отдел архитектуры администрации Весьегонского района согласовывает проект решения в части, касающейся оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории муниципального образования «Весьегонский район».

11. Обязательным условием согласования проекта решения отделом экономики и ЗПП администрации района является положительное заключение этого отдела об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту капитального строительства, включенному в проект решения.

12. В случае выдачи отделом экономики и ЗПП администрации района отрицательного заключения об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства, включенного в проект решения, такой объект подлежит исключению из проекта решения.

13. Финансовый отдел администрации, отдел архитектуры администрации района, отдел экономики и ЗПП рассматривают такой проект решения в течение 10 дней с даты его поступления (проект решения по особо важным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства – в течение 1 месяца с даты его поступления).

14. Проект решения, согласованный с финансовым отделом администрации района, отделом архитектуры и градостроительства администрации района, отделом правового обеспечения администрации района, отделом экономики и ЗПП вносится администрацией Весьегонского района в постоянную комиссию районного Собрания депутатов по бюджету, экономике и аграрной политике.

15. После согласования проекта решения постоянной комиссией районного Собрания депутатов по бюджету, экономике и аграрной политике, администрация Весьегонского района принимает постановление в отношении объектов капитального строительства.

16. В случае если проект решения согласован постоянной комиссией районного Собрания депутатов по бюджету, экономике и аграрной политике с условием его доработки, он подлежит доработке в соответствии с замечаниями, повторному согласованию и принятию в порядке, установленном настоящими Правилами.