Утверждена

постановлением администрации

Весьегонского района

от 12.05.217 № 207

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Тверской области «Весьегонский район»

**«Повышение энергетической эффективности Весьегонского района»**

**на 2017-2019 годы**

Весьегонск

2017

Паспорт

муниципальной программы

муниципального образования Тверской области «Весьегонский район»

«Повышение энергетической эффективности Весьегонского района»

на 2017-2019 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности Весьегонского района» на 2017-2019 годы |
| Администратор муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Весьегонского района |
| Исполнитель муниципальной программы | Отдел транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Весьегонского района |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Цели муниципальной программы | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Весьегонского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий |
| Подпрограммы | **Подпрограмма 1** « Энергоэффективность в бюджетной сфере»  **Подпрограмма 2** «Энергоэффективность в системе коммунальной инфраструктуры» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов  2.Переход на приборный учёт при расчётах за коммунальные услуги учреждений бюджетного сектора |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объём финансирования муниципальной программы на 2017-2019 годы- 0 тыс. руб., в том числе за счёт средств местного бюджета Весьегонского района 0 тыс. руб.  2017 г.- 0 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.  подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.  2018 г.- 0 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.  подпрограмма 2 - 0 тыс. руб.  2019 г.- 0 тыс. руб., в том числе:  подпрограмма 1 - 0 тыс. руб.  подпрограмма 2 - 0 тыс. руб. |

Раздел I

* 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Весьегонский район расположен в северо-восточной части Тверской области, в 250 километрах от областного центра. Граничит с Краснохолмским, Сандовским и Молоковским районами Тверской области, а также с Вологодской и Ярославской областями. Площадь района 2047 тысяч квадратных километров.

Административный центр района – городское поселение – город Весьегонск.

В соответствии с административным делением в состав муниципального образования Тверской области "Весьегонский район" входят: одно городское поселение – город Весьегонск и семь сельских поселений: Ёгонское сельское поселение, Ивановское сельское поселение, Кесемское сельское поселение, Любегощинское сельское поселение, Пронинское сельское поселение, Чамеровское сельское поселение, Романовское сельское поселение.

Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности Весьегонского района» на 2017-2019 годы ( далее – Программа) разработана на основании Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации № 1715-р от 13.11.2009 года.

Муниципальная программа разработана Отделом транспорта, связи и дорожной деятельности администрации района (далее – Отдел) в целях координации деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Весьегонского района.

Перечень программных мероприятий сформирован с учётом необходимости незамедлительного решения проблем по энергосбережению Весьегонского района. Программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области энергоэффективности Весьегонского района, осуществление которых направлено на снижение затрат по потреблению энергетических ресурсов бюджетными учреждениями.

Основным видом энергетического ресурса на территории Весьегонского района является электроэнергия.

**Структура потребления по отраслям**

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ТЭР  Сфера | 2016 год | | | |
| Электроэнергия | Тепловая энергия | Вода | Природный газ |
| % | % | % | % |
| Бюджетные учреждения | 12,44 | 52,2 | 6,9 | Нет услуги |
| Жилищный сектор | 49,6 | 42,1 | 80,9 | Нет услуги |
| Промышленные и сельскохозяйственные предприятия | 37,96 | 5,7 | 12,2 | Нет услуги |

Основным потребителями энергоресурсов является жилищный сектор и бюджетные учреждения. Промышленность на территории района не развита, поэтому снижение энергоемкости жилищного сектора и бюджетных учреждений является одним из главных направлений энергосбережения.

Электроснабжение Весьегонского района осуществляет ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». В 2016 году объем передачи электрической энергии потребителям района составил 9708 тыс. кВтч.

Услуги по теплоснабжению предоставляют в центральной части города ООО «РегионТеплосбыт», в промышленной части города ООО «Теплоснаб».

Основными поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению выступает МУП городского поселения – город Весьегонск, обеспечивающий население и бюджетные организации питьевой водой.

**Состояние водопроводных сетей коммунальной инфраструктуры**

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сетей | Общая протяженность, км | Средний износ, % | Необходимость замены сетей, отслуживших нормативный срок, км | Средняя стоимость замены 1 п.м сети, тыс. руб. | Сумма инвестиций на замену, тыс. руб. |
| водопроводные | 64 | 89,3 | 37,2 | 0,52 | 0 |

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов, как на стадии генерации, так и на стадии транспортировки и потребления.

В районе 89,3 процентов водопроводных сетей имеют высокую степень износа. Также остаются проблемы, связанные с несанкционированным подключением и нерациональным расходованием воды потребителями. учета энергоисточников, как у производителей, так и у потребителей коммунальных услуг. Поэтапное увеличение стоимости электроэнергии и соответствующий рост тарифов на коммунальные услуги может компенсироваться только повышением эффективности использования энергоресурсов, и внедрением новых технологий и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Раздел II

2.1.Цели муниципальной программы

Цель Программы - реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Весьегонского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.

Раздел III

3.1.Подпрограммы

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 « Энергоэффективность в бюджетной сфере»;

б) подпрограмма 2 «Энергоэффективность в сфере коммунальной инфраструктуры»

3.2.Подпрограмма 1

«Энергоэффективность в бюджетной сфере»

* + 1. Задачи подпрограммы

Реализация подпрограммы 1 «Энергоэффективность в бюджетной сфере " связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Проведение энергетических обследований в бюджетных учреждениях, получение энергопаспортов»;

б) задача 2 «Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений»

Показатели, характеризующие решение задачи 1 подпрограммы 1:

а) количество бюджетных учреждений, задействованных в реализации мероприятий по энергосбережению;

б) доля бюджетных учреждений получивших энергопаспорта.

Показатели, характеризующие решение задачи 2 подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений»:

а) количество энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях.

б) количество установленных стеклопакетов в бюджетных учреждениях

в) количество установленных энергосберегающих ламп

г) количество отремонтированных печей

* + 1. Мероприятия подпрограммы

Достижение задачи 1 «Проведение энергетических обследований в бюджетных учреждениях, получение энергопаспортов»

подпрограммы 1 планируется посредством реализации следующих мероприятий:

а) мониторинг проведения энергетических обследований в бюджетных учреждениях.

Достижение задачи 2 «Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений » подпрограммы 1 планируется посредством реализации следующих мероприятий:

а) замена оконных блоков на стеклопакеты в бюджетных учреждениях

б) замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях культуры

в) ремонт печей в сельских учреждениях культуры

* + 1. Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы:

1. Объём ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, отсутствует.
2. Расходы бюджета Весьегонского района на реализацию задач подпрограммы 1 по годам реализации не предусмотрены.

3.3. Подпрограмма 2.

«Энергоэффективность в системе коммунальной инфраструктуры»

1.2.4 Задачи подпрограммы.

Реализация подпрограммы 2 «Энергоэффективность в системе коммунальной инфраструктуры» связана с решением следующих задач:

а) обеспечение 100-процентного учета холодной воды в бюджетных учреждениях

Показатели, характеризующие решение задачи 1 подпрограммы 2:

а) мониторинг бюджетных учреждений по установке счетчиков ХВС

б) заключение договоров на выполнение поверки счетчиков ХВС

1.2.5.Мероприятия подпрограммы

Достижение задачи 1 подпрограммы 2 «Энергоэффективность в системе коммунальной инфраструктуры» планируется посредством реализации следующих мероприятий:

а) проведение поверки счетчиков ХВС

1.2.6.Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 0

1. Объём ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, отсутствует.
2. Расходы бюджета Весьегонского района на реализацию задач подпрограммы 2 по годам реализации не предусмотрены.

Раздел IV.

Механизм реализации Программы

Реализует Программу Администрация Весьегонского района Тверской области совместно с бюджетными организациями в течении периода, на который она разработана, путем достижения предусмотренных в Программе целей и задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы.

Программа реализуется путём:

- принятия необходимых распоряжений, постановлений, приказов;

- организации работы по реализации запланированных в Программе мероприятий;

- заключения договоров, соглашений;

- подготовка информации и отчётов по реализации Программы.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Весьегонского района Тверской области.

Корректировки в Программу вносят в установленном порядке с учётом изменения ситуации на рынке труда.