Приложение

к постановлению администрации

городского поселения -  город

Весьегонск Тверской области

от  19.12.2016 г. № 271

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Муниципального образования

городское поселение - город Весьегонск Тверской области

«Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования

городского поселения – город  Весьегонск на 2017-2018 годы»

г. Весьегонск, 2016 год

Паспорт

муниципальной программы

муниципального образования  городского поселения - город Весьегонск

«Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования

городского поселения город - Весьегонск  на 2017-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа муниципального образования городского поселения - город Весьегонск «Содержание и ремонт автодорог городского поселения - город Весьегонск на 2017-2018 годы» |
| --- | --- |
| Главный администратор муниципальной программы | Администрации городского поселения - город Весьегонск |
| Администраторы муниципальной программы | Администрации городского поселения - город Весьегонск |
| Срок реализации муниципальной программы | 2017-2018годы |
| Цели муниципальной программы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования городского поселения, далее (подпрограмма1) Подпрограмма 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения, далее (подпрограмма2) Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения, далее (подпрограмма 3) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение состояния дорожной сети, Увеличение пропускной способности дорог, Улучшение безопасности дорожного движения |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-2018 годы составляет 32 029 150 рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 2017 год- 16 721 150 руб Подпрограмма 1 – 3 173 000 рублей Подпрограмма 2 – 13 413 150 рублей Подпрограмма 3 - 137 000,0 рублей 2018 год- 15 308 000 руб16 Подпрограмма 1 - 3 173 000 рублей Подпрограмма 2 – 12 000 000 рублей Подпрограмма 3 - 137 000,0 рублей Стоимость может корректироваться в соответствии с инфляцией и другими факторами экономического характера. |

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать.   В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики.

Улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- улучшению безопасности дорожного движения;

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Городское поселение - город Весьегонск расположено на северо-западе Тверской области в 240 км от г. Твери и  граничит с Вологодской областью. Общая площадь земель поселения 1008 га.

В границы поселения входит один населенный пункт – город Весьегонск, административный центр Весьегонского района Тверской области. Население 7302 человека. Город расположен на реке Молога ( бассейн Рыбинского водохранилища), на автодороге Тверь –Весьегонск - Устюжна.

Протяженность  автомобильных дорог общего пользования в городе Весьегонск с различными видами покрытия, обслуживаемых за счет средств местного бюджета составляет 62,52 км, из них:

- асфальтобетонные – 8.30 км.

-  грунтовые              -  38.92 км.

- гравийные              -  15.30 км.

Раздел II

Основные цели Программы

Основной целью Программы является приведение объектов дорожной  инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан на территории городского  поселения – г. Весьегонск.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры, связанных с ремонтом и содержанием дорог местного значения.

Раздел III

Подпрограммы

Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. Содержание автодорог городского поселения,

Подпрограмма 2. Ремонт  автодорог городского поселения,

Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения.

Подпрограмма 1.

Содержание автодорог городского поселения

2017г

Зимнее содержание на 2017гг – 1 198 000 руб.

Летнее содержание на 2017г. – 1 975 000 руб.

2018г.

Зимнее содержание на 2017 -2018гг – 1 198 000 руб.

Летнее содержание на 2018г. – 1 975 000 руб.

Подпрограмма 2.

Ремонт  автодорог городского поселения

2017г

Ремонт ул. Чапаева на участке от ул. Промышленная до поликлинники №2. Протяженность 322 м. Примерная стоимость 8689,39 тыс.руб с НДС.

Ремонт ул. Панфилова на участке от ул. К.Маркса до ул. Комунистическая. Протяженность 250 м. Примерная стоимость  4723,76 тыс.руб.

2018г

Ремонт дороги по пр. Свободный от переезда у Живенского моста до переезда на ул. Станционной. Протяженность – 0,6 км. Примерная стоимость 6 млн. 500 тыс.руб.

Ремонт дороги по ул. Серова до выезда из города (указатель «Весьегонск») Протяженность 0,5 км. Примерная стоимость 5 млн 500 тыс.руб.

Подпрограмма 3

2017г

Установка светофора тип т-7 по ул. Южная, д. 4 в районе СОШ 2-й корпус, пешеходное направляющее ограждение с обеих сторон ( по 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода).

Примерная стоимость - светофор тип т-7 – 6000 руб. в кол-ве 2 шт.

Работа по установке – 10 000 руб.

Ограждение: материал – 300 руб за 1м. погонный.

Работа - 300 руб за 1м. погонный.

Итого – 137 000 руб

2018г

Установка светофора тип т-7 по ул. Тихонова, д. 24а в районе СОШ 1-й корпус, пешеходное направляющее ограждение с обеих сторон ( по 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода).

Примерная стоимость - светофор тип т-7 – 6000 руб. в кол-ве 2 шт.

Работа по установке – 10 000 руб.

Ограждение: материал – 300 руб за 1м. погонный.

Работа - 300 руб за 1м. погонный.

Итого – 137 000 руб

Стоимость подпрограмм может корректироваться в соответствии с инфляцией и другими факторами экономического характера, постановлениями субъекта РФ (Тверская область).

Глава 1

Основные цели и этапы  реализации подпрограммы

Целью данной программы  является  развитие дорожного хозяйства.

Срок реализации подпрограммы 2017-2018 годы.

Глава 2

Система подпрограммных мероприятий

Подпрограммы  решаются посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие 1 «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности»;

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятия  Подпрограммы 1 предусматривает порядок установления и исполнения расходных обязательств городского поселения - город Весьегонск в соответствии с законом Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности».

Глава 3

Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограмм   осуществляется Администрацией городского поселения - город Весьегонск в течение всего периода ее реализации и направлена на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов.

Администрация городского поселения - город Весьегонск осуществляет управление Подпрограммой 1 в ходе ее реализации, в том числе:

- обеспечивает разработку нормативных правовых актов, необходимых для реализации мероприятий;

- обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию мероприятий.

Подпрограммные мероприятия осуществляются организациями, привлекаемыми на конкурсной основе.

Для реализации подпрограмм  Администрация городского поселения - город Весьегонск может размещать заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Выбор  организаций - исполнителей мероприятий подпрограмм  осуществляется на основе конкурсных процедур. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, определяющих права и обязанности муниципального заказчика и организаций.

Глава 4

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограмм

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограмм составляет 32 029 150   рублей, 2017 год-  16 721 150 руб, 2018 год-  15 308 000  руб.

По подпрограммам 2 и 3 планируемые расходы местного бюджета составляют  приблизительно 20%, т.е. 5 136 630 руб.

Объем финансирования подпрограмм за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение - город Весьегонск ежегодно уточняется в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО  на соответствующий год.

Объем финансирования подпрограмм может корректироваться в соответствии с инфляцией и другими факторами экономического характера, постановлениями субъекта РФ (Тверская область).

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации Программы

В течение всего периода реализации Программы осуществляются   ежегодный мониторинги реализации Программы.

Исполнители Программы предоставляют отчеты с нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий при переходе с одного календарного года на другой.

Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) достижения запланированных результатов реализации Программы;

б) фактической эффективности реализации Программы;

в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по результатам выполнения Программы;

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании представления не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, в отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения - город Весьегонск годового отчета о реализации Программы с пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов Программы к моменту ее завершения.

Годовые отчеты о реализации Программы публикуются в местных средствах массовой информации, размещаются в открытом доступе на официальном сайте Администрации городского поселения - город Весьегонск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Составной частью механизма финансирование Программы является:

- систематический контроль над исполнением выделяемых на ее реализацию финансовых средств, включающий ведение ежемесячной отчетности.

Раздел VI

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению      рисками

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

К  внешним рискам относятся:

- макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также  высокой инфляции. Они обуславливают увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

- законодательные риски, которые возникают вследствие  несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности. Они обуславливают неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

- техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие  катастроф с медико-социальными последствиями. Они обуславливают перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

К внутренним рискам относятся:

- риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;

- риск недостижения запланированных результатов. Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации Программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;

в) недостаточный уровень профессионального менеджмента.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматриваются:

-создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

-мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.