Утверждена

постановлением Администрации

Весьегонского муниципального округа

от  30.12.2020  № 518

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Весьегонского муниципального округа

Тверской области

«Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского муниципального округа Тверской области»

на 2020-2025  годы

Весьегонск

2020

Паспорт

муниципальной программы Весьегонского муниципального округа

Тверской области

«Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского муниципального округа Тверской области»

на 2020-2025 годы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие сферы транспорта и дорожной деятельности Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2025 гг. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для обеспечения населения округа транспортными услугами. Развитие дорожного хозяйства Весьегонского муниципального округа. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области. Подпрограмма 2 Транспортное обслуживание населения Весьегонского муниципального округа Тверской области. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение протяженности реконструированных и отремонтированных дорог в Весьегонском муниципальном округе к 2025 году до 100 км 2. Сохранение количества маршрутов автомобильного транспорта. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем реализации программы в 2020-2025 годах составляет руб., в т.ч. по годам ее реализации в разрезе подпрограмм: 313 169 053,00 коп. 2020 год всего - 45 178 603,00 коп. подпрограмма 1 - 38 320 600,00 коп. подпрограмма 2 - 6 858 003,00 коп. 2021 год всего - 51 234 450,00 коп. подпрограмма 1 - 44 256 700,00 коп. подпрограмма 2 - 6 977 750,00 коп. 2022 год всего - 54 189 000,00 коп. подпрограмма 1 - 46 655 500,00 коп. подпрограмма 2 - 7 533 500,00 коп. 2023 год всего - 54 189 000,00 коп. подпрограмма 1 - 46 655 500,00 коп. подпрограмма 2 - 7 533 500,00 коп. 2024 год всего - 54 189 000,00 коп. подпрограмма 1 - 46 655 500,00 коп. подпрограмма 2 - 7 533 500,00 коп. 2025 год всего - 54 189 000,00 коп. подпрограмма 1 - 46 655 500,00 коп. подпрограмма 2 - 7 533 500,00 коп. |

## Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы

и основные проблемы в сфере транспорта и дорожной деятельности

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем – дорожной и транспортной инфраструктуры.

- Дорожное хозяйство - крупнейший сегмент общественного достояния России. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство экономического пространства, решение социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов.

В Весьегонском муниципальном округе  расположена одна автодорога первого класса Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна протяженностью 72,2 километра, из них 18,2 километров имеют гравийное покрытие, 54 километра – асфальтобетонное; автомобильных дорог 2 класса 24 шт. общей протяженностью 140,7 километров, из них 10 километров с грунтовым покрытием, 21 километр  с асфальтобетонным покрытием, 109,7 километров  с гравийным покрытием. Автомобильных дорог 3 класса 32 шт. общей протяженностью 140,8 километров, из них 136,6 километров с гравийным покрытием, 4,2 километра с грунтовым покрытием.

Общая протяженность улично-дорожной сети г.Весьегонск составляет 62,52 километров, в т.ч. с а/б покрытием – 8,3 километра, ПГС - 15,3 километра, грунтовых – 38,92 километра.

Общая протяженность дорог местного значения Весьегонского муниципального округа составляет 345,3 километров.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Весьегонского муниципального округа, а так же с дорожной сетью сопредельных муниципальных образований во многом зависит решение задач устойчивого экономического роста округа, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

2. Общая протяженность транспортной сети транспортной сети Весьегонского муниципального округа 729,2 км,  из них сеть автомобильных дорог – 354,2 км, сеть железнодорожных – 375 км.

Основная транспортная доступность населения округа в г.Весьегонск и другие населенные пункты - автобусное сообщение. В транспортной системе Весьегонского муниципального округа огромная роль принадлежит автомобильному транспорту.

На территории Весьегонского муниципального округа существует одна организация, осуществляющая пассажирские перевозки, ей является ООО «СТК «Парус». Предприятие организовано 03.02.2011 г. и действует на основании Устава. Генеральный директор – Матвиевский Денис Валерьевич. Основным видом деятельности ООО «СТК «Парус» являются пассажирские перевозки. На предприятии работает 17 человек, обученный и аттестованный механик, медицинский работник. Предприятие ООО «СТК «Парус» имеет 15 транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Характеристика  подвижного состава  автотранспортного предприятия представлена в таблице 1.

Подвижной состав ООО «СТК «Парус»

таблица 1

| № п/п | Марка транспортного средства | Год выпуска | Посадочные места |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIGER KLQ6119TQ | 2010 | 47 |
| 2 | HIGER KLQ6119TQ | 2010 | 47 |
| 3 | HIGER KLQ6119TQ | 2010 | 47 |
| 4 | HIGER KLQ6119TQ | 2010 | 47 |
| 5 | HIGER KLQ6119TQ | 2010 | 47 |
| 6 | ПАЗ 32053 | 2005 | 25 |
| 7 | ГАЗ322132 | 2004 | 13 |
| 8 | ПАЗ 32054R | 2003 | 25 |
| 9 | ПАЗ 4234 | 2008 | 30 |
| 10 | ПАЗ 4234 | 2009 | 30 |
| 11 | ПАЗ 32053 | 2005 | 25 |
| 12 | ПАЗ 32053 | 2009 | 25 |
| 13 | ПАЗ 32053 | 2005 | 25 |
| 14 | ПАЗ 32053-70 | 2007 | 22 |
| 15 | MERCEDES BENZ | 2008 | 20 |

Для отправления автобусов и продажи билетов имеется автостанция.

На территории Весьегонского муниципального округа осуществляются пассажирские маршруты,

указанные в таблице 2

Пассажирские маршруты                                         таблица 2

| № | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км (кругорейс) | Количество рейсов за день (кругорейс) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Междугородние маршруты |  |  |
| 1 | Весьегонск-Молоково-Тверь | 568 | 1 |
| 2 | Весьегонск-Тверь | 500 | 1 |
| 3 | Весьегонск-Москва | 936,8 | 1 |
|  | Пригородные (социальные) маршруты |  |  |
| 1 | Весьегонск-Противье | 117,4 | 2 |
| 2 | Весьегонск-Алферово-Лошицы | 99,2 | 1 |
| 3 | Весьегонск-И.Гора-Овинище | 98,6 | 2 |
| 4 | Весьегонск-Кесьма-Тимошкино | 90 | 2 |
| 5 | Весьегонск-Б.Овсяниково | 79 | 3 |
| 6 | Весьегонск-Дюдиково | 112 | 2 |
| 7 | Весьегонск-Никулино | 61 | 2 |
| 1 | Городской | 14,2 | 6 |

3. К наиболее актуальным проблемам дорожной деятельности Весьегонского муниципального округа  относятся:

а) неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования муниципального и местного значения, отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения Весьегонского муниципального округа.

В настоящее время социально-экономическое развитие округа во многом сдерживается по причине недостаточного уровня развития автомобильных дорог - 70% дорог  требуют капитального ремонта.

В сложившейся ситуации необходимо принимать неотложные меры по качественному изменению состояния дорожной инфраструктуры Весьегонского муниципального округа. Это становится возможным только при проведении комплексных мероприятий, направленных на решение указанных проблем.

4. Ситуация в части общественного автомобильного транспорта характеризуется:

-низким платежеспособным спросом  на услуги общественного транспорта;

-убыточностью значительного числа маршрутов автомобильного транспорта;

-старение, частые поломки и выход из строя подвижного состава.

Основные проблемы  Весьегонского муниципального округа в транспортной отрасли:

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог Весьегонского муниципального округа;

- высокий процент износа подвижного состава, что значительно увеличивает затраты на его эксплуатацию;

- низкий уровень компенсации за перевозку льготных категорий граждан на основании ЕСПБ;

- отсутствие оборудованных остановочных пунктов;

- отсутствие справочной службы;

- отсутствие транспортного сообщения в малонаселенных пунктах;

-проблема кадрового обеспечения, низкая заработная плата водителей и обслуживающего персонала.

# Раздел II

Цели Муниципальной  программы

5. Целью муниципальной  программы является создание условий для обеспечения населения района транспортными услугами, развитие дорожного хозяйства Весьегонского муниципального округа Тверской области.

6. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения округа деятельностью администрации округа в сфере развития транспорта»;

б) показатель 2 «Уровень удовлетворенности населения округа деятельностью администрации округа в сфере  дорожной деятельности».

7. Значения показателей цели муниципальной  программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

# Раздел III

Подпрограммы

8. Реализация  муниципальной  программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 « Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области»

в) подпрограмма 2  «Транспортное обслуживание населения Весьегонского муниципального округа Тверской области»

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области»

Глава 1.Задачи подпрограммы

9. Выполнение подпрограммы 1 «Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 подпрограммы 1 « Содержание автомобильных дорог местного значения» (далее задача 1 подпрограммы 1);

б) задача 2 подпрограммы 1 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения Весьегонского муниципального округа Тверской области, в том числе разработка проектной документации»

в) задача 3 подпрограммы 1 «Расходы на реализацию программы по поддержке местных инициатив»

г) задача 4 подпрограммы 1 « Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

10. Решение задачи 1 подпрограммы 1 оценивается следующими показателями:

а) показатель 1 задачи 1 «Доля дорог, находящихся в ведении муниципального округа, соответствующих нормативам состояния дорожного полотна».

б) показатель 2 задачи 1 «Количество предписаний, выданных надзорными органами органам местного самоуправления по устранению нарушений по содержанию дорог»,

в) показатель 1 мероприятия 1.1 «Доля дорог местного значения, включенных в перечень на содержание, по которым заключены муниципальные контракты, договоры на содержание дорог в осенне-зимний период.

г) показатель 1 мероприятия 1.2 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования 3 класса, по которым приняты государственные полномочия».

д) показатель 2 мероприятия 1.2 «Доля дорог 3 класса, на обслуживание которых заключены муниципальные контракты».

е) показатель 1 мероприятия 1.3 «Установка дорожных знаков».

ё) показатель 2 мероприятия 1.4 «Установка светофоров Т7».

11.Решение задачи 2 подпрограммы 1 оценивается следующими показателями:

а) показатель 1 задачи 2 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту, ремонту».

б) показатель 2 задачи 2 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения».

в) показатель 1 мероприятия 2.3 «Протяженность отремонтированных дорог»

г) показатель 1 мероприятия 2.4  «Количество предписаний, выданных по дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования».

12. Решение задачи 3 подпрограммы 1 оценивается следующими показателями:

а) показатель 1 мероприятия 3.1 «Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог местного значения».

б) показатель 1 мероприятия 3.2 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения».

13. Решение задачи 4 подпрограммы 1 оценивается следующими показателями:

а)  показатель 1 мероприятия  4.1. «Мощность отремонтированных территорий».

б) показатель 1 мероприятия 4.2  «Мощность отремонтированных территорий».

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

14.Решение задачи 1 подпрограммы 1«Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области»

осуществляется посредством выполнения  следующих мероприятий:

а) мероприятие 1.1«Содержание автомобильных дорог местного значения»,

в)  мероприятие 1.2 «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности»

г) мероприятие 1.3 «Субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования».

д) мероприятие 1.4 «Софинансирование проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования».

15. Решение задачи 2 подпрограммы 1«Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» осуществляется посредством выполнения  следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 2.1 «Подготовка и оформление комплекта конкурсной документации на определение подрядчика на выполнение проектной документации».

б) административное мероприятие 2.2 «Проведение аукциона на определение подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения»

в) мероприятие 2.3 «Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети»

г) мероприятие 2.4 «Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети».

16. Решение задачи 3 подпрограммы 1«Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» осуществляется посредством выполнения  следующих мероприятий:

а) мероприятие 3.1 «Софинансирование на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области».

б) мероприятие 3.2 «Реализация программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области».

17. Решение задачи 4 подпрограммы 1«Обеспечение развития дорожного хозяйства в Весьегонском муниципальном округе Тверской области» осуществляется посредством выполнения  следующих мероприятий:

а) мероприятие 4.1 «Софинансирование на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов».

б) мероприятие 4.2 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов».

18. Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятия "в" Задачи 1 Подпрограммы 1, указанного в пункте 15 настоящей муниципальной  программы, предусматривает порядок установления и исполнения расходных обязательств Тверской области в соответствии с Законом Тверской области от 03.02.2010 N 12-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности».

19. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей  муниципальной программе.

20. Общий объем ресурсов необходимый для реализации подпрограммы составляет 269 199 300,00 руб. 00 коп., в т.ч. в разрезе  задач по годам реализации:

Руб.

|  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача1 подпрограммы 1. Содержание автомобильных дорог местного значения | 16245350,00 | 18088825,00 | 20393250,00 | 20393250,00 | 20393250,00 | 20393250,00 |
| Мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог местного значения» | 5663925,00 | 7134800,00 | 9049525,00 | 9049525,00 | 9049525,00 | 9049525,00 |
| Мероприятие 1.2 Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности | 8597800,00 | 8970400,00 | 9360100,00 | 9360100,00 | 9360100,00 | 9360100,00 |
| Мероприятие 1.3 Субсидии на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах | 1586900,00 | 1586900,00 | 1586900,00 | 1586900,00 | 1586900,00 | 1586900,00 |
| Мероприятие 1.4 Софинансирование проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | 396725,00 | 396725,00 | 396725,00 | 396725,00 | 396725,00 | 396725,00 |
| Задача 2 подпрограммы 1 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального округа, в том числе разработка проектной документации | 18899125,00 | 24023375,00 | 24023375,00 | 24023375,00 | 24023375,00 | 24023375,00 |
| Мероприятие 2.3 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 3779825,00 | 4804675,00 | 4804675,00 | 4804675,00 | 4804675,00 | 4804675,00 |
| Мероприятие 2.4 Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети | 15119300,00 | 19218700,00 | 19218700,00 | 19218700,00 | 19218700,00 | 19218700,00 |
| Задача 3 подпрограммы 1 Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив | 1122000,00 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.1 Софинансирование на реализацию программ по поддержке местных инициатив в тверской области на территории городских округов Тверской области | 1122000,00 |  |  |  |  |  |
| Задача 4 подпрограммы 1 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 2054125,00 | 2144500,00 | 2238875,00 | 2238875,00 | 2238875,00 | 2238875,00 |
| Мероприятие 4.1 Софинансирование на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 410825,00 | 428900,00 | 447775,00 | 447775,00 | 447775,00 | 447775,00 |
| Мероприятие 4.2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 1643300,00 | 1715600,00 | 1791100,00 | 1791100,00 | 1791100,00 | 1791100,00 |

Подраздел II

Подпрограмма 2« Транспортное обслуживание населения Весьегонского муниципального округа Тверской области»

Глава 1.Задачи подпрограммы

21. Выполнение подпрограммы 2  « Транспортное обслуживание населения Весьегонского  муниципального округа Тверской области» осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 подпрограммы 2 «Повышение транспортной доступности населенных пунктов Весьегонского муниципального округа Тверской области» (далее задача 1 подпрограммы 2);

б) задача 2 подпрограммы 2  «Субсидии из бюджета на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» (далее задача 2 подпрограммы 2);

22.Решение задачи 1 подпрограммы 2 « Транспортное обслуживание населения Весьегонского  муниципального округа Тверской области» оценивается следующими показателями:

а) показатель 1 задачи 1 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения»,

б) показатель 2 задачи 1 «Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом в отчетном периоде».

в) показатель 1  административного мероприятия 1.1 «Количество разработанных и утвержденных муниципальных правовых актов в сфере транспорта»

г) показатель 2 мероприятия 1.1 «Количество маршрутов на территории Весьегонского муниципального округа, на которых обеспечивается транспортное обслуживание населения в соответствии с минимальными социальными требованиями».

д) показатель 3 мероприятия 1.1 «Протяженность маршрутов на территории Весьегонского муниципального округа, на которых обеспечивается транспортное обслуживание населения в соответствии с минимальными социальными требованиями».

е) показатель 1 мероприятия 1.2 «Доля субсидии из бюджета Весьегонского муниципального округа в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам».

23.Решение задачи 2 подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения Весьегонского  муниципального округа» оценивается следующими показателями:

а) показатель 1 задачи 2 «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного движения

б)  показатель 1 мероприятия 2.1. «Количество маршрутов на территории Весьегонского муниципального округа, на которых обеспечивается транспортное обслуживание населения в соответствии с минимальными, социальными требованиями.

в) показатель 2 мероприятия 2.1 «Доля субсидии из областного бюджета Тверской области  на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам».

25. Значения показателей задач подпрограммы муниципальной  программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

26.Решение задачи 1 подпрограммы 2«Транспортное обслуживание населения Весьегонского  муниципального округа Тверской области»   осуществляется посредством выполнения  следующих мероприятий:

а) административное мероприятие 1.1 «Создание условий для транспортного обслуживания населения Весьегонского муниципального округа»

б) мероприятие 1.2 «Доля субсидии из бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области  на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам».

27. Решение задачи 2 подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения Весьегонского  муниципального округа»   осуществляется посредством выполнения  следующих мероприятий:

а) мероприятие 2.1 «Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;

б)  мероприятие 2.2 «Утверждение реестра муниципальных  маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам»

28.Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей  муниципальной программе.

29.Общий объем ресурсов необходимый для реализации подпрограммы  составляет 43969753 руб.00 коп., в т.ч. в разрезе  задач по годам реализации:

Руб.

|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение транспортной доступности населенных пунктов Весьегонского муниципального округа Тверской области» | 1371603,00 | 1395550,00 | 1506700,00 | 1506700,00 | 1506700,00 | 1506700,00 |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. | 5486400,00 | 5582200,00 | 6026800,00 | 6026800,00 | 6026800,00 | 6026800,00 |

## Раздел IV

## Сроки реализации муниципальной программы.

## Сроки реализации Программы: 2020-2025 годы.

## Раздел V

Описание механизмов мониторинга реализации Программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями главного администратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администрация Весьегонского муниципального округа формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, Администрация Весьегонского муниципального округа предоставляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в Финансовый отдел Администрации Весьегонского муниципального округа, отдел по экономике и защите прав потребителей Администрации Весьегонского муниципального округа. Финансовый отдел администрации Весьегонского муниципального округа проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет:

а) обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муниципальной программы до окончания срока ее реализации.

Отдел по экономике и защите прав потребителей Администрации Весьегонского муниципального округа проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администрация Весьегонского муниципального округа дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения.

Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Администрация Весьегонского муниципального округа представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящей программе в отдел экономики и защите прав потребителей Администрации Весьегонского муниципального округа, для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за год.

Администрация Весьегонского муниципального округа в случае досрочного  завершения программы разрабатывает проект постановления администрации района о досрочном завершении муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в рамках этой программы договоров, в том числе относительно всех незавершенных объектов строительства (реконструкции) и представляет его в установленном порядке на утверждение.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на сайте Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Раздел VI

Внесение изменений в муниципальную программу.

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области (далее – постановление о внесении изменений в муниципальную программу). Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Весьегонского муниципального округа Тверской области;

б) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а так же изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программ;

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий подпрограммы);

г) перераспределения бюджетных расходов, сэкономленных в результате размещения заказов;

д) обеспечения софинансирования расходов  федерального бюджета, бюджета Тверской области и других источников на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм;

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставленных из федерального бюджета и (или) областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм;

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы;

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел VII

Оценка рисков реализации Программы.

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

К внешним рискам относятся:

- макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также  высокой инфляции. Они обуславливают увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

- законодательные риски, которые возникают вследствие  несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности. Они обуславливают неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

- техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие  катастроф с медико-социальными последствиями. Они обуславливают перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

К внутренним рискам относятся:

- риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;

- риск недостижения запланированных результатов. Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации Программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;

## недостаточный уровень профессионального менеджмента.