Утверждена

 постановлением Администрации

 Весьегонского муниципального округа

от 30.12.2019 № 508

# Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа

# Тверской области

# «Проведения капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского муниципального округа

# Тверской области»

# на 2020-2025 годы

# Весьегонск

#  2020 год

**Паспорт**

# муниципальной программы Весьегонского муниципального округа

# Тверской области

# «Проведения капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского муниципального округа Тверской области»

# на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020-2025 годы (далее – Программа) |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Весьегонского муниципального округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025-гг. |
| Цели муниципальной программы | Приведение в соответствие теплового режима на объектах культуры и образовательных учреждениях Весьегонского муниципального округа Тверской области с требованиями правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского муниципального округа Тверской областиПодпрограмма 2 Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Соответствие материально- технической базы котельных и требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правил устройства и без опасной эксплуатации водогрейных котлов с температурой нагрева до 115 градусов С.Бесперебойная подача тепловой энергии.Соответствие теплового режима в учреждениях культуры и образования Весьегонского муниципального округа Тверской области требованиям правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств местного бюджета в следующих объемах.Всего по программе - 1 200 0000,00 рублей.2020 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 0,00 рублейподпрограмма 2 – 200 000,00 рублей2021 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 00,00 рублейподпрограмма 2 – 200 000,00 рублей2022 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 0,00 рублейподпрограмма 2 – 200 000,00 рублей2023 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 0,00 рублейподпрограмма 2 – 200 000,00 рублей2024 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 0,00 рублейподпрограмма 2 - 200 000,00 рублей2025 год – 200 000,00 рублейв том числе:подпрограмма 1 – 0,00 рублейподпрограмма 2 – 200 000,00 рублей |

# Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

# Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

# и прогноз ее развития

На территории Весьегонского муниципального округа Тверской области из объектов образования функционирует 5 школ, 8 детских садов,3 учреждения дополнительного образования. Объектов культуры 1 центральная библиотека и 16 филиалов, 1 дом культуры и 9- филиалов.

На фоне недостаточного финансирования учреждений культуры и образования в районе на протяжении многих лет остро обозначилась проблема состояния материально-технической базы котельных учреждений системы культуры и образования.

Мероприятия данной Программы позволят устранить нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, Правил устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов с температурой нагрева до 115 градусов С, обеспечат бесперебойную работу котельных, тепловой режим в учреждениях культуры и образования.

К нарушениям требований эксплуатации технологического оборудования относится: эксплуатация оборудования с истекшим сроком эксплуатации, работа котельных без резервного котла.

В котельных на твердом топливе эксплуатируются котлы с истекшим сроком эксплуатации, то есть котлы были установлены еще при строительстве школ и объектов культуры 1976-1985 годы. Замена секций котлов и проведение текущих ремонтов не даёт положительных результатов, что приводит к постоянному проведению ремонтных работ в зимний период.

Анализ состояния материально- технической базы котельных, инженерных сетей позволяет сделать вывод о необходимости проведения капитального ремонта, укрепления и совершенствования технологического оборудования и инженерных сетей в учреждениях культуры и образования Весьегонского муниципального округа Тверской области на программной основе.

**Раздел 2 Цели муниципальной программы**

* 1. **Перечень целей муниципальной программы**

Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Проведения капитального ремонта котельных на объектах культуры, образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2020 -2025 годы (далее муниципальная программа) направлена на достижение цели «Приведение в соответствие теплового режима на объектах культуры и образовательных учреждениях Весьегонского муниципального округа Тверской области с требованиями правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02.

* 1. **Перечень показателей, характеризующих достижение каждой цели муниципальной программы**

Показатели, характеризующие достижение цели:

1. проведение капитального ремонта котельных на объектах Весьегонского муниципального округа Тверской области.

**Раздел 3 Подпрограммы**

Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского муниципального округа Тверской области.

Подпрограмма 2 Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области.

**Подраздел I**

**Подпрограмма 1. «Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского муниципального округа Тверской области»**

**Глава 1. Задачи подпрограммы**

Реализация подпрограммы 1 **«**Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского муниципального округа Тверской области**»** связано с решением следующей задачи:

Задача 1. «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях образования Весьегонского муниципального округа Тверской области»;

Решение задачи 1 «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» оценивается с помощью следующих показателей:

- оснащение и укомплектование котельных новым технологическим оборудованием;

- обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии; соблюдение теплового режима в учреждениях образования Весьегонского муниципального округа Тверской области;

- количество объектов теплоснабжения в учреждениях образования Весьегонского муниципального округа Тверской области, на которых произведен капитальный ремонт.

Значение показателей задачи подпрограммы 1 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**Глава 2. Мероприятия подпрограммы**

Решение задачи 1 «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского муниципального округа Тверской области»:

- укомплектование котельных резервными котлами: замена насосных групп котельных;

 - софинансирование на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов в муниципальных образованиях Тверской области.

**Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского муниципального округа Тверской области» составляет 0,00 руб.

 Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах образования Весьегонского муниципального округа Тверской области», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**Подраздел II**

 **Подпрограмма 2. «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области.**

**Глава 1. Задачи подпрограммы**

Реализация подпрограммы 2 **«**Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского муниципального округа Тверской областисвязано с решением следующей задачи:

Задача 1. «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области».

Решение задачи 1 «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области оценивается с помощью следующих показателей:

- оснащение и укомплектование котельных новым технологическим оборудованием;

- обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии, соблюдение теплового режима в учреждениях культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области;

- количество объектов теплоснабжения в учреждениях культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области, на которых произведен капитальный ремонт.

Значение показателей задачи подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области» по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

**Глава 2. Мероприятия подпрограммы**

Решение задачи 1 «Приведение в соответствие теплового режима в учреждениях культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области»:

-укомплектование котельных резервными котлами: замена насосных групп котельных;

 - проведение капитального ремонта объектов теплоснабжения;

 -софинансирование на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов в муниципальных образованиях Тверской области.

**Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области» составляет 1 200 000,00 руб.

 Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Проведение капитального ремонта котельных на объектах культуры Весьегонского муниципального округа Тверской области», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**Раздел 4. Сроки реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2020 - 2025 годы.

**Раздел 5. Механизм управления и мониторинга реализации**

**муниципальной программы**

**Подраздел 1**

**Управление реализацией муниципальной программы**

Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской областиявляется главным распорядителем средств бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области в реализации программы.

 В реализации мероприятий муниципальной программы Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области принимает участие как главный администратор муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии с законодательством.

Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодно в срок до 15 января Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы и обеспечивает его утверждение Главой Весьегонского муниципального округа Тверской области. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между ответственными исполнителями муниципальной программы.

**Подраздел 2**

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

 Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

а) ежегодную оценку выполнения исполнителями главного администратора муниципальной программы плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно приложению № 2 к программе, на экспертизу в Финансовый отдел Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области, отдел по экономике и защите прав потребителей Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области.

 Финансовый отдел Администрации Весьегонского района проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет:

а) обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муниципальной программы до окончания срока ее реализации.

Отдел по экономике и защите прав потребителей Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области, проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения.

**Формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и защите прав потребителей Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области согласно приложению 2 к Программе, для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в год.

Администрация Весьегонского муниципального округа Тверской области в случае досрочного ее завершения разрабатывает проект постановления Администрации района о досрочном завершении муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в рамках муниципальной программы договоров, и представляет его в установленном порядке на утверждение.

В срок до 10 июня года, следующего за отчетным годом, отдел по экономике и защите прав потребителей Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области, обеспечивает рассмотрение и утверждение местной администрацией проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Подраздел 3**

**Внесение изменений в муниципальную программу**

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области (далее - постановление о внесении изменений в муниципальную программу).

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Весьегонского муниципального округа Тверской области;

в) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм;

г) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или мероприятий подпрограммы;

д) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

е) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета, бюджета Тверской области и других источников на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм;

ж) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

з) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы.

и) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей при формировании бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 6

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Весьегонского муниципального округа Тверской области с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

**Раздел 7**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры по управлению рисками**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

 Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) отсутствие профессионального менеджмента;

б) недостаточная квалификация отдельных работников учреждений – исполнителей программы.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

а) повышение квалификации работников

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

б) изменение финансирования;

Способом ограничения внешних рисков является:

а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

б) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

в) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;

г) информирование населения Весьегонского муниципального округа Тверской области о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется администрацией на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.