Приложение №1

к постановлению Администрации

Весьегонского муниципального округа

от 01.06.2022 № 226

План

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Весьегонского муниципального округа на 2022 - 2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объем  работ,  га | | Сроки  выполнения  мероприятия | Результаты  проведения  мероприятия | | Ответственные за проведение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов | | | | | | | |
| 1.1. | Обследование  территорий,  засоренных  борщевиком  Сосновского,  инвентаризация |  | | ежегодно, с мая по октябрь | составление  сводной  информации  распространения  борщевика  Сосновского | Администрация Весьегонского муниципального округа,  территориальные отделы | |
| 1.2. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского |  | | ежегодно, с марта по июль | размещение информации на официальном сайте Администрации в информационно- телекоммуникацио нной сети Интернет, газете «Весьегонская жизнь» | Администрация Весьегонского муниципального округа,  старосты  населенных  пунктов | |
| 1.3. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | | ежегодно, с мая по октябрь | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10-20 см. скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения), уборка | Администрация Весьегонского муниципального округа,  землепользовате  ли земельных  участков, на  территории  которых  выявлен факт | |
|  |  |  | |  | сухих растений; выкапывание корневой системы | произрастания  борщевика  Сосновского  (далее-  землепользовате  ли) | |
| 1.4. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | | ежегодно, с мая по октябрь | Опрыскивание  очагов  произрастания гербицидами и (или)  арборицидами; тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов. | Администрация Весьегонского муниципального округа,  землепользователи. | |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | | | |
| 2.1. | Обследование  территорий,  засоренных  борщевиком  Сосновского,  инвентаризация |  | | ежегодно, с мая по октябрь | составление  сводной  информации  распространения  борщевика  Сосновского | | Администрация Весьегонского муниципального округа, землепользователи.  балансодержатели |
| 2.2. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | | ежегодно, с мая по май | срезание  бульдозером  сплошных  массивов,  засоренных  борщевиком  Сосновского, | | Администрация Весьегонского муниципального округа, землепользователи.  балансодержатели |
|  |  |  | |  | вспашка,  дискование  земельных  участков | |  |
| 2.3. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | | ежегодно, с мая по октябрь | Опрыскивание  очагов  произрастания гербицидами и (или)  арборицидами; тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов. | | Администрация Весьегонского муниципального округа, землепользователи.  балансодержатели |
| 3. Мероприятия, проводимые в полосах отвода дорог | | | | | | | |
| 3.1. | Обследование  территорий,  засоренных  борщевиком  Сосновского  (картирование  территорий,  заросших  борщевиком  Сосновского)  (инвентаризация) | 2 | ежегодно, с мая по октябрь | | составление  сводной  информации  распространения  борщевика  Сосновского | | Администрация Весьегонского муниципального округа,  балансодержатели |
| 3.2. | Механический метод борьбы с борщевиком Сосновского | 2 | ежегодно, с мая по октябрь | | скашивание, уборка сухих растений; выкапывание корневой системы; Срезка стеблей в нежно-салатной фазе (до цветения) | | Администрация Весьегонского муниципального округа,  балансодержатели |
| 3.3. | Химический метод борьбы с борщевиком Сосновского | 2 | ежегодно, с мая по октябрь | | Тщательное  соблюдение  регламентов  применения  гербицидов | | Администрация Весьегонского муниципального округа,  балансодержатели |
| 3.4. | Предоставление отчетности по результатам реализации пунктов плана мероприятий |  | Ежеквартально,  ежегодно | | До 10 числа месяца,  следующего за отчетным месяцем; до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | | Администрация Весьегонского муниципального округа,  балансодержатели |