Приложение №2

 к постановлению Администрации

 Весьегонского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_

Рекомендации

по выполнению Плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на

территории Весьегонского муниципального округа на 2022 - 2023 годы

Для организации эффективной борьбы с сорным растением - борщевик Сосновского (далее - борщевик Сосновского) необходим комплексный подход и консолидация сил всех ответственных лиц на территории очагов распространения борщевика Сосновского.

Учитывая вегетативные особенности борщевика Сосновского, скашивание убивает сорняк только при многократном повторении (3-5 раз за вегетацию), а точечные или полосовые обработки вновь подвержены засорению при неполном уничтожении очага.

Учитывая изложенное, ответственным за проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского рекомендуется:

1. провести картирование очагов произрастания борщевика Сосновского на территории каждого населенного пункта Весьегонского муниципального округа с указанием ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, включая органы местного самоуправления, организации и пользователей земель с нанесением данных сведений на картографический материал;
2. разработать и утвердить на территории округа план по борьбе с борщевиком Сосновского на 2022-2023 годы с учетом ограничения применения химических средств борьбы в водоохранных и природоохранных зонах. Особое внимание обратить на места общего пользования, социальные и образовательные объекты;
3. для борьбы с борщевиком Сосновского на территориях, где не запрещено применение гербицидов, эффективно применять химический метод. Сроки проведения химической обработки - фаза массового отрастания (конец мая - начало июня);
4. при проведении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского обеспечить соблюдение техники безопасности;
5. выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского оформлять актом сдачи-приемки выполненных работ по уничтожению борщевика Сосновского по форме согласно приложению к настоящим рекомендациям.
6. при наличии крупных очагов произрастания борщевика Сосновского, расположенных на территории округа (земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, полосы отвода дорог), создать межведомственную комиссию, в состав которой включить должностных лиц органов местного самоуправления Весьегонского муниципального округа, организаций и граждан, ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.
7. На комиссии должны быть приняты решения о сроках и мерах борьбы с борщевиком Сосновского, направленные на полное его уничтожение;
8. предусмотреть в местном бюджете средства на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;
9. органам местного самоуправления обеспечить проведение в каждом населенном пункте собраний (сходов) граждан с вручением памяток об угрозе распространения борщевика Сосновского, о необходимости его своевременного скашивания или применения других методов уничтожения. Проведение разъяснительной работы с Главами КФХ, руководителями организаций, сельхозпроизводителей по уничтожению семян борщевика в период их созревания, а также о мерах ответственности предусмотренной законом Тверской области от 14.07.2003 №46-ЗО «Об административных правонарушениях. Информацию размещать на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального округа;
10. ответственным лицам обеспечить контроль за выполнением мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственной территории;

10) землепользователям и руководителям учреждений и организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия Плана с предоставлением отчета по их проведению в Администрацию Весьегонского муниципального округа.

Приложение

 к Рекомендациям

по выполнению Плана мероприятий

по борьбе с борщевиком Сосновского на

территории Весьегонского муниципального округа на 2022 - 2023 годы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ по уничтожению борщевика Сосновского

Заказчик:­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_

(наименование юридического лица, органа управления и т.д.)

Подрядчик:

(наименование юридического лица и т.д.)

составили настоящий акт о том, что работы по уничтожению борщевика Сосновского методом, выполненные подрядчиком, произведены в полном объеме и качественно.

1. Наименование объекта:

(адрес, площадь обработки)

1. Основание проведения:

(дата и № договора и т.д.)

1. Сроки проведения работ:
2. Сведения о выполненных работах:

(должность заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

(наименование приема, орудия, химического препарата, дозировка, кратность обработки)

Сдал работы

(должность (подпись) (Ф.И.О.)

представителя подрядчика)

Принял работы

(должность заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

(должность заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

 (в случае принятия работ комиссией - подписи всех членов комиссии)