Утверждена

постановлением Администрации

Весьегонского муниципального округа

от 30.12.2022 № 611

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Весьегонского муниципального округа Тверской области**

**«****Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Весьегонского муниципального округа Тверской области на 2023-2028 годы»**

г. Весьегонск

2022 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы Весьегонского муниципального округа**

**Тверской области «Комплексное развитие системы жилищно-**

**коммунального хозяйства Весьегонского муниципального округа**

**Тверской области» на 2023-2028 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Весьегонского муниципального округа Тверской области «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства Весьегонского муниципального округа Тверской области» на 2023-2028 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Закон Тверской области от 2 июля 2013 года № 49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», постановлением Правительства Тверской области «О порядке организации регулирования численности безнадзорных животных на территории Тверской области» от 2 июля 2013 г. № 287-пп.  |
| Администраторы муниципальной программы | Отдел ЖКХ и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа Тверской области |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел ЖКХ и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа Тверской области |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Основные цели Программы:-создание условий для качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей Весьегонского муниципального округа Тверской области;-создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Весьегонского муниципального округа Тверской области; |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1«Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства»Подпрограмма 2«Содержание и благоустройство территории Весьегонского муниципального округа Тверской области» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - улучшение качественных показателей питьевой воды;- устранение причин возникновения аварийныхситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;- снижение уровня износа объектов коммунальнойинфраструктуры;- снижение количества потерь воды;- снижение количества потерь тепловой энергии;- снижение количества потерь электрической энергии;- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердыхи жидких бытовых отходов;- повышение степени удовлетворенности граждан уровнем благоустройства территории; |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм |  Общий объем реализации программы в 2023-2028 годах составляет 178 628 544,00 руб., в т.ч. по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:  2023 год всего - 102 922 544,00 руб.подпрограмма 1 – 7 472 100,00 руб.подпрограмма 2 - 95 450 444,00 руб. 2024 год всего - 17 541 200,00 руб.подпрограмма 1 - 6 872 100,00 руб.подпрограмма 2 - 10 669 100,00 руб.2025 год всего - 14 541 200,00 руб.подпрограмма 1 - 3 872 100,00 руб.подпрограмма 2 - 10 669 100,00 руб. 2026 год всего - 14 541 200,00 руб.подпрограмма 1 - 3 872 100,00 руб.подпрограмма 2 - 10 669 100,00 руб. 2027 год всего - 14 541 200,00 руб.подпрограмма 1 - 3 872 100,00 руб.подпрограмма 2 - 10 669 100,00 руб. 2028 год всего - 14 541 200,00 руб.подпрограмма 1 - 3 872 100,00 руб.подпрограмма 2 - 10 669 100,00 руб.  |

**Раздел I.**

**Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых услуг. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Исходя из стратегии социально-экономического развития Весьегонского муниципального округа, в рамках полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены следующие приоритетные направления развития системы жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования:

 1. обеспечение развитие системы жилищно-коммунального и газового хозяйства;

 2. содержание и благоустройство территории Весьегонского муниципального округа;

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие модернизацию сложившихся систем мер комплексного развития системы жилищно-коммунальной инфраструктуры Весьегонского муниципального округа с целью повышения их эффективности и результативности.

**Подраздел I.I.**

**Общая характеристика сферы**

**реализации муниципальной программы**

1. Жилищно-коммунальное хозяйство Весьегонского муниципального округа представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения населения всех населенных пунктов Весьегонского муниципального округа. Отрасль ЖКХ в настоящее время находится в кризисном состоянии из-за убыточности производства жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, не сбалансированной ценовой политики, неэффективной системы управления, отсутствия конкурентной среды.

1.1. Электроснабжение. Распределение электроэнергии производится от подстанций 110/35/10 и 35/10кВт по воздушным линиям 35 и 10кВт до распределительных подстанций 10/0,4 кВт, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4кВт до объектов потребления.

 1.2. Теплоснабжение. Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы осуществляется 18-ю котельными.

Теплом от данных котельных снабжаются объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилищный фонд.

 Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла: автономных бытовых котлов, печей. Основными видами топлива для них являются дрова.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 75%, износ теплотехнического оборудования в среднем 55 %. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 10%.

1.3. Водоснабжение. Система водоснабжения Весьегонского муниципального округа характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных уличных водопроводных сетей составляет более 80 %.

1.4. Водоотведение. Уровень износа канализационных насосных станций составляет 75%, сетей канализации – 85 %, очистные сооружения требуют полной реконструкции.

 2. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов граждан, обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, организация обустройства мест массового пребывания населения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ, отвечающих современным потребностям - одна из первоочередных задач органов местного самоуправления. Программно-целевой подход позволит сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению внешнего облика города и сельских территорий Весьегонского муниципального округа. Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан и повысит инвестиционную привлекательность округа в целом.

**Подраздел I.II.**

 **Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы**

 1. Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По причине этого идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все вышеперечисленное обусловило убыточность предприятий коммунального комплекса, доходы не перекрывают себестоимость производства продукции. Поэтому нет средств на проведение планово-предупредительных ремонтов. В результате для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

 Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности.

Обеспечение качественной питьевой водой населения Весьегонского муниципального округа в достаточном количестве одна из основных задач Программы. Водоснабжение г. Весьегонск осуществляется из артезианских скважин. Эксплуатируемая сегодня система водоснабжения существует более 45 лет. С момента строительства принципиально не менялась и не модернизировалась. Сеть водопровода г. Весьегонска имеет большую изношенность (до 85%) городской водопроводной сети приводит к большим потерям воды (до 25%), не позволяет создать требуемый напор на отдельных участках города, приводит к ее загрязнению и ухудшению качества.

Основная часть сельского населения использует децентрализованные источники водоснабжения - колодцы, родники, водоемы, что не гарантирует качество воды. В населенных пунктах, где имеется централизованное водоснабжение, вода подается населению несоответствующего качества, т.к. в рамках производственного контроля вода не исследуется по радиологическим и паразитологическим показателям. Требуется проведение работ по замене ветхих сетей водоснабжения, запорной арматуры, насосного оборудования, водоразборных колонок, восстановление зон санитарной охраны.

Проведение реконструкции и модернизации действующих наружных сетей водопровода и водоразборных сооружений позволит значительно сократить число аварийных ситуаций и финансовых затрат на их устранение, снизить сверхнормативные потери воды и обеспечить качественное и гарантированное водоснабжение населения. Необходима установка энергосберегающего оборудования, так как большое количество финансовых средств идет на оплату электроэнергии

Высокая степень износа сетей водопровода является причиной частой аварийности на сетях водоснабжения (20-30 аварий в год).

Существующие очистные сооружения в городе Весьегонск были также введены в эксплуатацию в 1970 году.

С момента ввода в эксплуатацию капитальные ремонты на очистных сооружениях канализации не проводились, оборудование полностью технически и морально изношено. На территории муниципального образования Весьегонский муниципальный округ порядка 1770 жилых домов, в которых отсутствует централизованное водоотведение.

2. В то же время в вопросах благоустройства Весьегонского муниципального округа существует ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям нормативных документов, что является причиной негативного восприятия жителями округа. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, жителей города Весьегонска и населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Работа по содержанию зеленых насаждений, расширение зеленых зон требует планомерного участия, привлечения общественности, тем самым решаются вопросы экологического характера, меняется облик Весьегонского муниципального округа. Количество твердых коммунальных отходов неуклонно возрастает из-за изменения образа жизни, возрастает сложность состава коммунальных отходов.

Так, на территории Весьегонского муниципального округа имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство общественных территорий Весьегонского муниципального округа в том числе:

ремонт городских тротуаров; обеспечение освещения общественных территорий; установка скамеек; установка урн для мусора; озеленение общественных территорий; иные виды работ; оборудование детских и (или) спортивных площадок; высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников; устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; иные виды работ.

Устранение обозначенных выше проблем будет осуществляться путем разработки проектной документации развития, благоустройства и озеленения территории Весьегонского муниципального округа, улучшения экологической обстановки.

Реализация муниципальной программы предусматривает дальнейшую реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры, благоустройству и озеленению территории Весьегонского муниципального округа обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения города.

**Раздел II.**

**Цели программы**

**Целями настоящей Программы являются:**

 1.1. Создание условий для качественного и надежного обеспечения коммунальными услугами потребителей Весьегонского муниципального округа Тверской области.

 1.2. Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Весьегонского муниципального округа Тверской области.

Для достижения целей в области комплексного развития системы жилищно-коммунальной инфраструктуры в рамках реализации Программы предусматривается выполнение следующих подпрограмм:

 **Подпрограмма 1.** «Обеспечение развитие системы жилищно-коммунального хозяйства»;

 **Подпрограмма 2.** «Содержание и благоустройство территории Весьегонского муниципального округа Тверской области».

 Программа предусматривает достижение целей и задач в течение 2023-2028 годов.

**Раздел III.**

 **Подпрограмма 1.**

**«Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства»**

**Подраздел III.I.**

**Задачи подпрограммы.**

1. Реализация Подпрограммы 1 «Обеспечение развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:

1) развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах Весьегонского муниципального округа Тверской области;

2) повышение качества оказываемых услуг организациями коммунального комплекса;

3) реализация механизма проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством;

4) обеспечение функционирования объектов теплового комплекса Весьегонского муниципального округа;

5) Реализация механизма по сносу многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности.

6) Содержание и ремонт муниципального жилого фонда.

**Решение задачи 1** «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах Весьегонского муниципального округа Тверской области» оценивается с помощью показателя - доля расходов муниципального образования, предусмотренных в рамках муниципальной программы.

**Решение задачи 2** «Повышение качества оказываемых услуг организациями коммунального комплекса» оценивается с помощью показателя - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

**Решение задачи 3** «Реализация механизма проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в соответствии с действующим законодательством оценивается с помощью показателя – увеличение количества отремонтированных домов.

 **Решение задачи 4** «Обеспечение функционирования объектов теплового комплекса Весьегонского муниципального округа» оценивается с помощью показателя - количество объектов теплоснабжения.

 **Решение задачи 5** «Реализация механизма по сносу многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности» оценивается с помощью показателя – увеличение освободившихся земель для ИЖС.

 **Решение задачи 6** «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» оценивается с помощью показателя – количество отремонтированного муниципального жилищного фонда.

Значение показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**Подраздел III.II.**

**Мероприятия подпрограммы 1.**

 **Решение задачи 1** «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах Весьегонского муниципального округа Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

1. Рассмотрение и согласование схемы газификация населенных пунктов Весьегонского муниципального округа;
2. Информационное освещение органами местного самоуправления в СМИ;
3. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и(или) возмещения фактически понесенных затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению

 **Решение задачи 2** «Повышение качества оказываемых услуг организациями коммунального комплекса» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

2.1. ремонт водопроводных и канализационных сетей;

2.2. строительство и ремонт колодцев на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области;

2.3. мероприятия в области коммунального хозяйства;

2.4. разработка схемы тепло и водоснабжения;

2.5. получение лицензии на право пользования недрами;

2.6. разработка проекта рекультивации

2.7. ремонт объектов коммунального хозяйства.

2.8. проведение дезинвазии, дегельминтизации сточных вод и осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации;

 2.9. устройство станции обезжелезивания.

**Решение задачи 3** «Реализация механизма проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

3.1. обеспечение мероприятий по капитальному ремонту в жилых помещениях муниципального жилого фонда Весьегонского муниципального округа Тверской области;

3.2. исполнение судебных актов и мировых соглашений;

3.3. расходы на погашение кредиторской задолженности;

3.4. муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Весьегонского муниципального округа;

3.5. Исполнение судебных актов по оплате взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

**Решение задачи 4** «Обеспечение функционирования объектов теплового комплекса Весьегонского муниципального округа» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

 4.1. капитальный ремонт, ремонт объектов теплового комплекса;

 4.2. информационное освещение органами местного самоуправления в СМИ;

 **Решение задачи 5** «Реализация механизма по сносу многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

5.1. техническое обследование и снос многоквартирного жилого дома»

**Решение задачи 6** «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

* 1. . Ремонт муниципального жилого фонда;
	2. Содержание муниципального жилого фонда

Значение показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**Подраздел III.III**

**Механизм предоставления бюджетных ассигнований**

**для выполнения мероприятий подпрограммы 1.**

 Общий объем ресурсов необходимый для реализации Подпрограммы 1 составляет **29 832 600,00** рублей, в том числе в разрезе задач по годам реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах Весьегонского муниципального округа Тверской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение качества оказываемых услуг организациями коммунального комплекса | 5 980 000,00 | 5 380 000,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 20880000,00 |
| Реализация механизма проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 692100,00 | 692100,00 | 692100,00 | 692100,00 | 692100,00 | 692100,00 | 4152600,00 |
| Обеспечение функционирования объектов теплового комплекса Весьегонского муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация механизма по сносу многоквартирных жилых домов, находящихся в муниципальной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание и ремонт муниципального жилого фонда | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4800000,00 |
|  | 7472100,00 | 6872100,00 | 3872100,00 | 3872100,00 | 3872100,00 | 3872100,00 | 29832600,00 |

**Раздел IV.**

**Подпрограмма 2. «Содержание и благоустройство территории Весьегонского муниципального округа Тверской области»**

**Подраздел IV.I**

**Задачи подпрограммы 2**

Реализация подпрограммы 2 «Содержание и благоустройство территории Весьегонского муниципального округа Тверской области» связана с решением следующих задач:

1. Повышение комфортности проживания граждан;
2. Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив.

 Решение задачи 1. «Повышения комфортности проживания граждан» оценивается с помощью показателей – расширения количества благоустроенной территории.

 Решение задачи 2. «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив» оценивается с помощью показателя количество реализованных проектов.

 Значение показателей цели подпрограммы 2 представлены по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**Подраздел IV.II**

**Мероприятия подпрограммы 2**

1. **Решение задачи 1** «Повышение комфортности проживания граждан» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

 1.1. Организация уличного освещения;

1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов уличного освещения на территории г. Весьегонск;

1.3. Организация и содержание мест захоронения;

1.4. Содержание и техническое обслуживание объектов жизнеобеспечения на территории Весьегонского муниципального округа;

1.5. Озеленение территорий;

1.6. Прочее благоустройство;

 1.7. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды;

1.8. Благоустройство воинских захоронений за счет средств местного бюджета;

1.9. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

1.9.1. Иные межбюджетные трансферты на приобретение и установку детских игровых комплексов.

 **Решение задачи 2** «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

* 1. Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Строительство колодцев на территории Весьегонского муниципального округа Тверской области);
	2. Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Устройство контейнерных площадок в г. Весьегонск, Весьегонского МО Тверской области);
	3. Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Устройство контейнерных площадок по адресу: Весьегонский МО, д.Б.Овсяниково, д.Григорево, д.Квасково, д.Никулино, с.Любегощи, д.Алферово, д.Остров);
	4. Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Устройство контейнерных площадок по адресу: Весьегонский МО, д.Столбищи, д.Беняково, д.Горка, д.Дюдиково, д.Огнишино);
	5. Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Устройство контейнерных площадок по адресу: Весьегонский МО, д.Телятово, д.Противье, д.Приворот, пос.Романовский льнозавод, д.Савино, д.Топорищево, д.Подольское);
	6. Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан (Устройство детской игровой площадки в д. Противье Весьегонского муниципального округа).

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации программы приведены в [приложении 1](#Par694) к настоящей муниципальной программе.

**Подраздел IV.III**

**Механизм предоставления бюджетных**

**ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы 2**

Общий объем ресурсов необходимый для реализации подпрограммы 2 составляет **148 795 944.00** рублей в том числе в разрезе задач по годам реализации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | итого |
| Повышение комфортности проживания граждан | 94384860,00 | 10669100,00 | 10669100,00 | 10669100,00 | 10669100,00 | 10669100,00 | 147730360,00 |
| Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив | 1065584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1065584,00 |
| Итого | 95450444,00 | 10669100,00 | 10669100,00 | 10669100,00 | 10669100,00 | 10669100,00 | 148795944,00 |

**Раздел V**

**Управление реализацией муниципальной программы**

Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа Тверской области является главным распорядителем средств бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области в реализации программы.

 В реализации мероприятий муниципальной программы Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа Тверской области принимает участие как администратор муниципальной программы. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии с законодательством.

Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа Тверской области осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

Ежегодно в срок до 15 Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа Тверской области осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы и обеспечивает его утверждение Главой Администрации Весьегонского муниципального округа Тверской области.

Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между ответственными исполнителями муниципальной программы.

**Раздел VI**

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

 Регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей администратора муниципальной программы.

Согласованность действий ответственных исполнителей администратора муниципальной программы.

Своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки;

 - информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы;

 - информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

 - ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

 - отчеты ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;

 - другие источники.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в течение всего периода ее реализации и предусматривает:

 - ежеквартальную оценку выполнения исполнителями администратора муниципальной программы мероприятий по реализации муниципальной программы;

 - корректировку (при необходимости) мероприятий по реализации муниципальной программы;

 - формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

**Раздел VII**

**Формирование и утверждение сводного годового доклада о**

**ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

В срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Весьегонского муниципального округа Тверской области представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики и защите прав потребителей Администрации Весьегонского муниципального округа согласно приложению 2 к Программе, для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в год.

Администрация Весьегонского муниципального округав случае досрочного ее завершения разрабатывает проект постановления Администрации округа о досрочном завершении муниципальной программы, предусматривающего порядок расторжения всех заключенных в рамках муниципальной программы договоров, и представляет его в установленном порядке на утверждение.

В срок до 10 июня года, следующего за отчетным годом, отдел по экономике и защите прав потребителей Администрации Весьегонского муниципального округа, обеспечивает рассмотрение и утверждение местной Администрацией проекта сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ размещается на сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**Раздел VIII**

**Внесение изменений в муниципальную программу**

Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа (далее - постановление о внесении изменений в муниципальную программу).

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

- снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет Весьегонского муниципального округа Тверской области;

- необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий подпрограмм;

- необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий подпрограммы);

- уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из федерального бюджета и (или) областного бюджета на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном финансовом году;

- иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной программы.

- ежегодное уточнение объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей при формировании бюджета Весьегонского муниципального округа Тверской области на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел VI.III.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

**Раздел IX**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры по управлению рисками**

Риски по влиянию на достижение целей муниципальной программы идентифицируются на внешние и внутренние риски.

К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относится:

- принятие на федеральном и региональном уровне решений обязательных к исполнению, но не обеспеченных финансированием;

- потери налоговых доходов бюджета Весьегонского муниципального округа в результате перераспределения налогов по консолидированным группам налогоплательщиков;

- рост процентных ставок по привлечению кредитных ресурсов, соответственно, рост затрат на обслуживание муниципального долга Весьегонского муниципального округа;

Влияние внешних рисков, на достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценены как высокие.

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков, являются:

- проведение регулярного анализа информации о дополнительных расходах бюджета Весьегонского муниципального округа, связанных с выполнением приоритетных задач;

- осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов;

- актуализация плана реализации муниципальной программы по результатам мониторинга изменения внешней среды в части касающейся внешних рисков;

- ежеквартальная оценка выполнения мероприятий муниципальной программы;

- внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков при необходимости.

К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы.

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относится:

- принятие на муниципальном уровне новых расходных обязательств Весьегонского муниципального округа, не обеспеченных соответствующим ростом доходного потенциала;

- отсутствие системной политики по сокращению расходов на содержание органов муниципальной власти Весьегонского муниципального округа;

- не эффективное управление муниципальной собственностью Весьегонского муниципального округа, приводящая к отсутствию резервов для роста собственных доходов района при наличии значительных затрат на содержание не эффективно используемого имущества;

- не эффективное управление муниципальными учреждениями Весьегонского муниципального округа, обусловленное отсутствием экономически обоснованных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, избыточной мощностью и слабой наполняемостью учреждений;

- не эффективное управление реализацией муниципальной программой.

Влияние внутренних рисков, указанных в пункте 55 настоящего раздела, на достижение целей муниципальной программы и вероятности их возникновения может быть качественно оценены как высокие.

 Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков, являются:

- планирование бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов влияния на бюджет муниципального округа;

- осуществление рейтинговой оценки приоритетности расходных обязательств Весьегонского муниципального округа;

- проведение ежеквартального анализа расходов бюджета Весьегонского муниципального округа;

- осуществление контроля соблюдения нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления;

- осуществление контроля соблюдения нормативов при планировании и формировании расходов на содержание органов муниципальной власти Весьегонского муниципального округа;

- реализация общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями Весьегонского муниципального округа;

- реализация общей методологии эффективного финансового планирования деятельности муниципальных учреждений Весьегонского муниципального округа, управления планом финансово-хозяйственной деятельности;

- реализация общей методологии, регламентирующей управление платными услугами муниципальных учреждений и установление тарифов (цен) на них;

- проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов, касающихся управления муниципальной собственностью Весьегонского муниципального округа;

- осуществление мониторинга выполнения мероприятий муниципальных программ;

- своевременная корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением предельных сроков реализации мероприятий муниципальной программы;

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия всех исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

- обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации муниципальной программы;

- повышение квалификации работников администратора муниципальной программы.