АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕСЬЕГОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Весьегонск

28.12.2022                                                                                                                       № 597

О начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

п о с т а н о в л я е т:

- Провести мероприятия по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года.

- Утвердить дорожную карту по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года (Приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года (Приложение 2).

4. Утвердить Положение о рабочей группе разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года (Приложение 3).

5. Определить уполномоченным органом, в который предоставляется информация для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года, Отдел жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа, расположенный по адресу: 171720, Тверская область, Весьегонский район, г.Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.16, кабинет № 2, телефон для справок 2-12-80.

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в газете «Весьегонская жизнь».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Весьегонского муниципального округа по вопросам ЖКХ и благоустройству территорий – А.В. Козлова.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава   Весьегонского

муниципального округа                                                                        А.В. Пашуков

Приложение 1
к постановлению
Администрации Весьегонского муниципального

округа от 28.12.2022 года № 597

Дорожная карта
по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального округа | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления, до 30.12.2022 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа- Е.В. Мурцева |
| 1.1. | Размещение проекта схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года | 10.01.2023 | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа- Е.В. Мурцева |
| 2. | Прием предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по разработке проекта схемы теплоснабжения | до 30.01.2023 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа –Е.В. Мурцева |
| 3. | Размещение на сайте Администрации Весьегонского муниципального округа замечаний и предложений к проекту разработанной схемы теплоснабжения | Не позднее 3 календарных дней со дня окончания сбора замечаний и предложений до 02.02.2023 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа –Е.В. Мурцева |
| 4. | Размещение информации о проведении публичных слушаний по замечаниям к проекту схеме теплоснабжения | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний 08.02.2023 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа –Е.В. Мурцева |
| 5. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений 14.02.2023 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа – Е.В. Мурцева |
| 6. | Размещение итогового документа (протокола) проведенных публичных слушаний | в течение 3 рабочих дней с даты завершения публичны слушаний 16.02.2023 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа – Е.В. Мурцева |
| 7. | Принятие решения по результату итогового документа (протокола) проведенных публичных | в течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа (протокола) проведенных публичных 28.02.2023 г. | Глава Весьегонского муниципального округа |
| 8. | Утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года (принятие постановления) | не позднее 28.02.2023 г. | Глава Весьегонского муниципального округа |
| 9. | Размещение схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года на сайте в полном объеме | в течение 3 календарных дней с момента утверждения до 02.03.2023 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа –Е.В. Мурцева |

Приложение 2
к постановлению
Администрации Весьегонского муниципального

округа от 28.12.2022 года № 597

Состав
рабочей группы по разработке теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года

Председатель рабочей группы – Пашуков А.В., Глава Весьегонского муниципального округа;

Заместитель председателя рабочей группы – Козлов А.В., заместитель Главы Администрации Весьегонского муниципального округа по вопросам ЖКХ и благоустройству территорий;

Члены рабочей группы:

А.А. Тихонов - заместитель Главы Администрации Весьегонского муниципального округа по экономическим вопросам;

Е.В. Мурцева – заведующий Отделом по вопросам ЖКХ и благоустройству территорий Администрации Весьегонского муниципального округа;

Е.В. Данько – заведующий отделом градостроительства Администрации Весьегонского муниципального округа;

М.М. Чистякова - заведующий отделом правового обеспечения Администрации Весьегонского муниципального округа;

И.И.Угнивенко – эксперт по организационно-техническим вопросам Администрации Весьегонского муниципального округа

С.А. Мочалов – директор ООО «Теплоснаб» (по согласованию);

С.А. Биленко – исполнительный директор ООО «Теплосбыт» (по согласованию).

А.В. Плиткин - директор МУП «Весьегонский рынок» (по согласованию)

Приложение 3
к постановлению
Администрации Весьегонского муниципального

округа от 28.12.2022 года № 597

Положение
о рабочей группе по разработке теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года

1. Рабочая группа по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года (далее - Рабочая группа) создана в целях организации работ по разработке схемы теплоснабжения.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, а также настоящим Положением.

3.Основными задачами Рабочей группы являются:

1) организация работы по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области до 2028 года (далее – схема теплоснабжения);

2) осуществление координации работ по своевременной и качественной разработке схемы теплоснабжения, рассмотрение поступивших замечаний и предложений, утверждение изменений в соответствии с законодательством РФ;

3) систематическое информирование Главы Весьегонского муниципального округа по вопросам проведения разработке схемы теплоснабжения.

4. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа. В состав Рабочей группы входят председатель, заместитель председателя и члены Рабочей группы.

5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости для рассмотрения документов, поступивших в Администрацию Весьегонского муниципального округа на бумажном или электронном носителе, либо на официальный сайт Администрации Весьегонского муниципального округа по вопросам разработки схемы теплоснабжения.

6. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:

1) принимать решения, необходимые для разработки схемы теплоснабжения Весьегонского муниципального округа, а также обеспечивать контроль их выполнения;

2) запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений всех форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые для разработки схемы теплоснабжения;

3) заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений всех форм собственности по вопросам разработки схемы теплоснабжения (по согласованию).

7. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы, утверждает повестку заседания Рабочей группы.

8. Заместитель председателя Рабочей группы исполняет функции председателя Рабочей группы в его отсутствие.

9. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. Протокол заседания Рабочей группы подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведения всех членов Рабочей группы.