Утверждено:

постановлением Администрации

Весьегонского муниципального

округа от 04.04.2023 г. № 106

**ПЛАН**

**мероприятий поэтапного развития муниципальной автоматизированной системы централизованного**

**оповещения населения Весьегонского муниципального округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный за организацию и проведения мероприятий** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Первый этап** | | | |
| 1 | Планирование, подготовка к проектированию муниципальной системы оповещения населения с учетом мероприятий по обеспечению информационной безопасности | 2023 год | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| 2 | Контроль за сохранностью технических средств системы оповещения населения | Постоянно | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС,  МКУ ЕДДС |
| 3 | Внесение изменения в нормативные правовые акты Весьегонского муниципального округа в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения | 2023 год | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| 4 | Разработка технического задания на создание муниципальной системы оповещения населения, с привлечением специализированной организации в данной сфере деятельности. | 2023 год | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| 5 | Определение в соответствии с законодательством проектной организации и заключение договора на разработку проектно-сметной документации | 2023 года | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| **Второй этап** | | | |
| 1 | Определение подрядчика (исполнителя) на выполнение работ по созданию муниципальной системы оповещения населения | После разработки проектно-сметной документации  2024г. | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| 2 | Заключение договора на поставку оборудования и необходимых материалов соответствии с проектно-сметной документацией | 2024 год | Исполнитель работ (по контракту) |
| 3 | Заключение договора с собственниками заданий и сооружений, где планируется установка и размещение. Подключению МСО к соответствующим сетям коммуникаций | по факту установки | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС,  Исполнитель работ (по контракту) |
| 4 | Осуществление комплекса мероприятий по исключению несанкционированного задействования муниципальной системы оповещения населения | постоянно | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| 5 | Проведение обучения правилам эксплуатации МСО оперативного дежурного и технического персонала органа повседневного управления и уполномоченных на оповещение населения | постоянно | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС,  МКУ ЕДДС |
| 6 | По согласованию с координатором работ проведение предварительных испытаний на соответствие муниципальной системы оповещения населения требованиям технического задания и проектно-сметной документации, оформление акта по результатам испытания | По заверению строительства | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| 7 | Направление координатору работ уведомления о завершении строительства, готовности системы оповещения к проведению испытаний | По заверению строительства | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| **Третий этап** | | | |
| 1 | Назначение приёмной комиссии (определение состава) для проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию муниципальной системы оповещения (состав комиссии должен соответствовать методическим рекомендациям) | По заверению строительства | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| 2 | Оформление распорядительного документа о принятии муниципальной системы оповещения населения в эксплуатацию в составе территориальной подсистемы РСЧС Весьегонского муниципального округа | По заверению строительства | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| 3 | Проведение испытаний эксплуатации системы оповещения | По заверению строительства | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| 4 | Оформление паспорта на принятую в эксплуатацию муниципальную систему оповещения населения по форме, рекомендованной совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» | После сдачи в эксплуатацию | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |
| 5 | Внесение сведений о принятой системе оповещения в эксплуатацию в Положение о муниципальной системе оповещения | После сдачи в эксплуатацию | Отдел по делам МП,  ГО и ЧС |

Заведующий отделом по делам МП, ГО и ЧС

Администрации Весьегонского муниципального округа А.Н. Федосков