АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕСЬЕГОНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Весьегонск

12.01.2024                                                                                                                               № 5

О начале актуализации на 2025 год схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

п о с т а н о в л я е т:

1. Провести мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на 2025 год.

2. Утвердить дорожную карту по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на 2025 год (Приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на 2025 год (Приложение 2).

4. Утвердить Положение о рабочей группе по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на 2025 год (Приложение 3).

5. Определить уполномоченным органом, в который предоставляется информация для актуализации на 2025 год схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области - Отдел жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа, расположенный по адресу: 171720, Тверская область, г.Весьегонск, ул. Коммунистическая, д.16, кабинет № 3, телефон для справок 2-12-80.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Весьегонского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству территории – А.В. Козлова

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Весьегонского муниципального округа в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приятия.

Глава   Весьегонского

муниципального округа                                                                        А.В. Пашуков

Приложение 1
к постановлению
Администрации Весьегонского муниципального

округа от 12.01.2024 года № 5

Дорожная карта
по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на 2025 год

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области в средствах массовой информации | в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия постановления, до 17.01.2024 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа - Е.В. Мурцева |
| 2. | Прием предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения. | до 07.02.2024 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа – Е.В. Мурцева |
| 3. | Размещение на сайте Администрации Весьегонского муниципального округа замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Не позднее 3 календарных дней со дня окончания сбора замечаний и предложений до 10.02.2024 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа – Е.В. Мурцева |
| 4. | Размещение информации о проведении публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения | не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний 14.02.2024 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа – Е.В. Мурцева |
| 5. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения | не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений 21.02.2024 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа –Е.В. Мурцева |
| 6. | Размещение итогового документа (протокола) проведенных публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения | в течение 3 рабочих дней с даты завершения публичны слушаний 26.02.2024 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа –Е.В. Мурцева |
| 6. | Принятие решения по результату итогового документа (протокола) проведенных публичных | в течение 7 рабочих дней со дня размещения итогового документа (протокола) проведенных публичных 05.03.2024 г. | Глава Весьегонского муниципального округа |
| 7. | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения на 2025 год (принятие постановления) | не позднее 05.03.2024 г. | Глава Весьегонского муниципального округа |
| 8. | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения на 2025 год на сайте в полном объеме | в течение 3 календарных дней с момента утверждения до 07.03.2024 г. | Заведующий Отделом ЖКХ и благоустройства территории Администрации Весьегонского муниципального округа –Е.В. Мурцева |

Приложение 2
к постановлению
Администрации Весьегонского муниципального

округа от 12.01.2024 года № 5

Состав
по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на 2025 год

Председатель рабочей группы – Пашуков А.В., Глава Весьегонского муниципального округа;

Заместитель председателя рабочей группы – Козлов А.В., заместитель Главы Администрации Весьегонского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству территории;

Члены рабочей группы:

А.А. Тихонов - заместитель Главы Администрации Весьегонского муниципального округа по экономическим вопросам;

Е.В. Мурцева – заведующий Отделом ЖКХ и благоустройству территории Администрации Весьегонского муниципального округа;

Е.В. Данько – заведующий отделом градостроительства и архитектуры Администрации Весьегонского муниципального округа;

М.М. Чистякова - заведующий отделом правового обеспечения Администрации Весьегонского муниципального округа;

С.А. Мочалов – директор ООО «Теплоснаб» (по согласованию);

Д.В. Лукин – генеральный директор ООО «Регион ТеплоСбыт» (по согласованию);

А.М. Аттасауов – директор ООО «Тепловик» (по согласованию);

А.В. Плиткин - директор МУП «Весьегонский рынок» (по согласованию).

Приложение 3
к постановлению
Администрации Весьегонского муниципального

округа от 12.01.2024 года № 5

Положение
о рабочей группе по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на 2025 год

1. Рабочая группа по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на 2025 год (далее - Рабочая группа) создана в целях организации работ по проведению актуализации схемы теплоснабжения.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июня 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, а также настоящим Положением.

3.Основными задачами Рабочей группы являются:

1) организация работы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Весьегонский муниципальный округ Тверской области на 2025 год (далее – схема теплоснабжения);

2) осуществление координации работ по своевременной и качественной актуализации схемы теплоснабжения, рассмотрение поступивших замечаний и предложений, утверждение изменений в соответствии с законодательством РФ;

3) систематическое информирование Главы Весьегонского муниципального округа по вопросам проведения актуализации схемы теплоснабжения.

4. Состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации Весьегонского муниципального округа. В состав Рабочей группы входят председатель, заместитель председателя и члены Рабочей группы.

5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости для рассмотрения документов, поступивших в Администрацию Весьегонского муниципального округа на бумажном или электронном носителе, либо на официальный сайт Администрации Весьегонского муниципального округа по вопросам проведения актуализации схемы теплоснабжения.

6. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право:

1) принимать решения, необходимые для актуализации схемы теплоснабжения Весьегонского муниципального округа, а также обеспечивать контроль их выполнения;

2) запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений всех форм собственности информацию, документы и материалы, необходимые для актуализации схемы теплоснабжения;

3) заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений всех форм собственности по вопросам актуализации схемы т теплоснабжения (по согласованию).

7. Председатель Рабочей группы осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы, утверждает повестку заседания Рабочей группы.

8. Заместитель председателя Рабочей группы исполняет функции председателя Рабочей группы в его отсутствие.

9. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. Протокол заседания Рабочей группы подписывается председательствующим на заседании и доводится до сведения всех членов Рабочей группы.