# УТВЕРЖДАЮ

Глава Весьегонского муниципального округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Пашуков

« » февраля 2024 г.

# ПЛАН

# мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

 на территории Весьегонского муниципального округа

# в 2024 году.

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Даты****проведения** | **Ответственные исполнители** | **Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ОПБ муниципального округа по вопросу «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Весьегонского муниципального округа в 2024 году»  | До 01.03.2024г. |  Глава Весьегонского муниципального округа, Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 2. | Определить силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий | До 01.03.2024г.  | Зав. отделом по делам МП, ГО и ЧС |  |
| 3. | Проверить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, план эвакуации населения, план первоочередного жизнеобеспечения населения. | До 01.03.2024г. | Зав. отделом по делам МП, ГО и ЧС |  |
| 4 | Обеспечить публикации в районной газете материалов с разъяснением порядка поведения населения во время паводка. | с 10.03.2024г. до окончания половодья\* | председатель КЧС и ОПБ, Главный редактор газеты «Весьегонская жизнь»Кондрашов А.И. |  |
| 5 |  Подготовка необходимого количества плавсредств, проверка их технического состояния и готовности к работе | До10.03.2024г. | ГИМС |  |
| 6 | Обследование и организация защиты линии электропередачи и связи, мостов, автомобильных дорог, закрытых водоемов, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления и принятия мер по их очистке, дополнительному укреплению и обеспечению надежности | До10.03.2024г. | Начальник Весьегонского цеха связи Титов А.А., Начальник Весьегонских РЭС Мингалиев С.А.,Зав.отделом транспорта,связи и дорожной деятельности Попова Л.Б. |  |
| 7 | Установка предупреждающих знаков в особо опасных местах водоемов | До 10.03.2024г. | ГИМС |  |
| 8 | Проверка состояния пунктов временного размещения, состояния и готовности техники для проведения эвакуационных мероприятий | До10.03.2024г. | Зав.отделом по делам МП,ГО и ЧС |  |
| 9 | Организация круглосуточного дежурства руководящего состава органов местного самоуправления | С началом половодья\* | Глава Весьегонского МО |  |
| 10 | Организовать мобильные бригады для оказания медицинской помощи в населенных пунктах в зонах возможного подтопления.  | до 01.04.2024г. | Главный врач ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ»Харчук Н.М. |  |
| 11 | Установить постоянное наблюдение за состоянием мостов, водоперепусков, дорожного покрытия и улиц населённых пунктов.  | во время паводка | Зав.отделом транспорта, связи и дорожной деятельности |  |
| 12 | Учесть все складские помещения и магазины, которые могут быть подтоплены весенними водами, принять меры к сбережению материальных ценностей. | до 20.03.2024г. | Председатель РАЙПО, руководители хозяйств, Зав.отделом ЖКХ и благоустройства, частные предприниматели. |  |
| 13 | На период паводков руководителям предприятий и организаций представлять по требованию КЧС и ОПБ технику не позднее 3-х часов после получения заявки для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. | в период паводка | Председатель КЧС и ОПБ, руководители предприятий и организаций  |  |
| 14 | Провести разъяснительную работу в детских учреждениях по безопасности на водоёмах. | до 12.03.2024г. | ГИМС |  |
| 15 | Обеспечить очистку кюветов, водоотводных труб в жилых районах и населённых пунктах , частной постройки. | до 20.04.2024г. | Зав.отделом ЖКХ и благоустройства;Зав.отделом транспорта, связи и дорожной деятельности |  |
|  16 | Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим на балансе здания, произвести очистку свесов кровли от льда и снега, при невозможности выполнения очистки, изготовить ограждения на участках предполагаемого падения сосулек и льда со снегом с кровель. | до 25.03.2024г. | балансодержатели зданий, коммунальные службы, управляющие компании |  |
| 17. | Произвести очистку всех контейнеров от бытовых отходов. | постоянно | Зав.отделом ЖКХ и благоустройства |  |

 Заведующий отделом по делам МП, ГО и ЧС

Администрации Весьегонского муниципального округа А.Н. Федосков